THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | EatEase |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Mai Thị An Ninh Email: mninh01@gmail.com Phone: 0917979900 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Mai Thị An Ninh Email: mninh01@gmail.com Phone: 0917979900 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Ngô Kim Hoàng Nam | ngokhoangnam4268@gmail.com | 0383376601 |
| Thành viên trong đội | Dương Bá Hoàng Ngọc | ngocbal9a@gmail.com | 0947234559 |
|  | Văn Đức Khiêm | vanduckhiem4@gmail.com | 0796684487 |
|  | Nguyễn Đức Hiếu | hieuducnguyen2004@gmail.com | 0869859840 |
|  | Nguyễn Thành Lâm | thanhlamkh2004@gmail.com | 0375731438 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Ngô Kim Hoàng Nam |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Ngô Kim Hoàng Nam | 12/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Ngô Kim Hoàng Nam | 13/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Mai Thị An Ninh | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Mai Thị An Ninh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Ngô Kim Hoàng Nam | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Dương Bá Hoàng Ngọc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Văn Đức Khiêm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Đức Hiếu | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thành Lâm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	3

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục đích	4

1.2.	Phạm vi	4

1.3.	Tham khảo	4

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	5

2.1.	Lý do chọn đề tài	5

2.2.	Định nghĩa dự án	5

2.3.	Giải pháp đề xuất	6

2.3.1.	Mục tiêu dự án	6

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	6

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	7

2.3.4.	Mô tả	8

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	9

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	10

3.1.	Định nghĩa Scrum	10

3.1.1.	Mô tả Scrum	10

3.1.2. The artifacts	11

3.1.3. Process (Quá trình)	12

3.2.	Kế hoạch tổng thể	12

3.3.	Quản lý tổ chức	13

3.3.1.	Nguồn nhân lực	13

3.3.2.	Phi nhân lực	13

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định nhu cầu, mục tiêu và các yêu cầu ban đầu cho việc phát triển hệ thống.

- Đề xuất định hướng giải pháp, phạm vi, quy trình phát triển, kiến trúc tổng quan và phương pháp triển khai dự án.

- Cung cấp cơ sở cho việc lập kế hoạch, phân chia công việc, đánh giá rủi ro và định hình chiến lược phát triển phần mềm trong toàn bộ vòng đời dự án.

## Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn thông tin cần thiết, tài liệu này sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Tài liệu này đưa ra kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dự trên quy trình Scrum bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số ngày làm việc. Đây là kế hoạch chung và sẽ được cập nhật chi tiết về quy trình phát triển phần mềm trong phiên bản tiếp theo của tài liệu.

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hòa vốn cho dự án.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | ReactJS Documentation | https://react.dev |
| 3 | Node.js Documentation | https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs |
| 4 | MongoDB Documentation | https://www.mongodb.com/docs |
| 5 | Socket.IO Documentation | https://socket.io/docs |
| 6 | Stripe Payment | https://stripe.com/docs/payments |
| 7 | Cloudinary | https://cloudinary.com/documentation/node_integration |
| 8 | Git & GitHub | https://docs.github.com/en |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

- Trong những năm gần đây, xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực nhà hàng – ẩm thực ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhiều cơ sở kinh doanh đã bắt đầu áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu quy trình quản lý.

- Tuy nhiên, không ít nhà hàng quy mô nhỏ và trung bình vẫn còn sử dụng phương pháp quản lý thủ công hoặc các phần mềm rời rạc, thiếu tính đồng bộ. Điều này dễ dẫn đến sai sót trong quá trình ghi nhận đơn hàng, khó kiểm soát doanh thu và chưa tối ưu được trải nghiệm khách hàng.

- Việc xây dựng một hệ thống quản lý tích hợp đặt món bằng mã QR, thanh toán trực tuyến và chatbot hỗ trợ sẽ góp phần cải thiện quy trình vận hành, nâng cao tính chuyên nghiệp và phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ trong thực tiễn hiện nay.

## Định nghĩa dự án

- Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh” là một hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ các nhà hàng trong việc quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ các chức năng quản lý thực đơn, bàn ăn, đơn hàng và người dùng, đồng thời tích hợp các hình thức tương tác số giữa khách hàng và nhà hàng.

- Hệ thống cho phép khách hàng đặt món thông qua mã QR tại bàn, thực hiện thanh toán trực tuyến và tương tác với nhân viên nhà hàng thông qua chức năng chat real-time. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp chatbot hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn và giải đáp các câu hỏi cơ bản. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm quản lý thực đơn, quản lý bàn, quản lý đơn hàng, phân quyền người dùng, đặt món bằng QR, thanh toán trực tuyến và hỗ trợ khách hàng thông qua các kênh tương tác số.

## Giải pháp đề xuất

- Hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh được xây dựng nhằm đáp ứng một số nhu cầu cơ bản trong việc quản lý và vận hành nhà hàng, cụ thể như sau:

- Người dùng có thể truy cập vào hệ thống thông qua website để xem thông tin thực đơn, đặt món và theo dõi đơn hàng. Nhân viên và quản trị viên có thể quản lý thông tin thực đơn, bàn ăn, đơn hàng và người dùng trong hệ thống.

- Hệ thống hỗ trợ các hình thức tương tác giữa khách hàng và nhà hàng như đặt món bằng mã QR, chat real-time với nhân viên và chatbot hỗ trợ khách hàng.

- Công nghệ thực hiện: Node.js (Backend), ReactJS (Frontend), MongoDB (Database).

- Các công nghệ tích hợp: Socket.io cho chức năng chat real-time, API thanh toán trực tuyến (VNPAY/Stripe) và chatbot hỗ trợ khách hàng.

- Quy trình phát triển ứng dụng: Áp dụng phương pháp Agile với quy trình Scrum trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống.

### Mục tiêu dự án

- Đề tài hướng đến các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng đáp ứng các nghiệp vụ cơ bản trong thực tế.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với mô hình hoạt động của nhà hàng.

- Tích hợp chức năng đặt món thông qua mã QR tại bàn.

- Tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến vào quy trình xử lý đơn hàng.

- Xây dựng chatbot hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Xây dựng cơ chế phân quyền người dùng phù hợp với từng vai trò.

- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và có khả năng triển khai thực tế.

### Hoạt động của ứng dụng

- Hệ thống có 3 tác nhân chính: Khách hàng, Nhân viên nhà hàng và Người quản trị hệ thống (Admin).

- Đối với Khách hàng: (1) Khách hàng truy cập hệ thống và gửi các yêu cầu như xem thực đơn, đặt món thông qua mã QR hoặc chat hỗ trợ. (2) Hệ thống tiếp nhận, xử lý yêu cầu và phản hồi kết quả cho khách hàng, đồng thời lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

- Đối với Nhân viên nhà hàng: (3) Hệ thống gửi thông tin đơn hàng hoặc yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng đến nhân viên thông qua cơ chế thời gian thực. (4) Nhân viên xử lý đơn hàng (xác nhận, chế biến, phục vụ) hoặc phản hồi tin nhắn và cập nhật trạng thái về hệ thống.

- Đối với Admin: (5) Quản trị viên gửi các yêu cầu quản lý hệ thống như quản lý thực đơn, bàn ăn, đơn hàng hoặc người dùng. (6) Hệ thống xử lý, kiểm tra dữ liệu và phản hồi kết quả cho quản trị viên, đồng thời ghi nhận các thay đổi vào hệ thống.

- Xác định bối cảnh của hệ thống trong quá trình hoạt động trong thực tế:

Hình 2.1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống

### Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Đối với khách hàng, có thể:

- Xem thực đơn của nhà hàng.

- Đặt bàn trước khi đến nhà hàng.

- Đặt món thông qua mã QR tại bàn.

- Xem thông tin và trạng thái đơn hàng.

- Thanh toán trực tuyến cho đơn hàng.

- Chat với nhân viên nhà hàng để được hỗ trợ.

- Tương tác với chatbot để được tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc.

- Đối với nhân viên nhà hàng, có thể:

- Đăng nhập hệ thống.

- Xem và xử lý các đơn hàng của khách.

- Cập nhật trạng thái đơn hàng.

- Quản lý tình trạng bàn trong nhà hàng.

- Hỗ trợ khách hàng thông qua chức năng chat real-time.

- Xem báo cáo hoặc thống kê cơ bản liên quan đến hoạt động phục vụ.

- Đối với admin, có thể:

- Tạo và quản lý tài khoản người dùng.

- Quản lý thực đơn (thêm, sửa, xóa món ăn).

- Quản lý bàn và khu vực trong nhà hàng.

- Quản lý đơn hàng.

- Quản lý danh mục món ăn.

- Theo dõi và thống kê hoạt động của hệ thống.

### Mô tả

- Hệ thống EatEase vận hành dựa trên cơ chế tương tác dữ liệu hai chiều giữa các nền tảng phía người dùng và hệ thống xử lý phía server.

- Quy trình bắt đầu khi Khách hàng gửi các yêu cầu nghiệp vụ như truy vấn thực đơn hoặc đặt món qua mã QR; hệ thống sẽ tiếp nhận, xử lý logic và phản hồi kết quả, đồng thời cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MongoDB.

- Đối với Nhân viên nhà hàng, hoạt động chủ yếu xoay quanh việc tiếp nhận luồng đơn hàng và duy trì tương tác thời gian thực với khách thông qua công nghệ Socket.io.

- Trong khi đó, các truy vấn từ Quản trị viên sẽ kích hoạt quy trình kiểm tra và xử lý dữ liệu hệ thống (như quản lý thực đơn hoặc người dùng), sau đó hệ thống sẽ trả về kết quả và ghi nhận các trạng thái mới của hệ thống.

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng: Ứng dụng Web.

- Ngôn ngữ lập trình: JavaScript, HTML, CSS.

- Framework/Thư viện:

  - ReactJS: xây dựng giao diện người dùng (Frontend).

  - Node.js và ExpressJS: xây dựng API và xử lý logic phía server.

- Cơ sở dữ liệu: MongoDB.

- Xác thực và bảo mật: JWT (JSON Web Token) để xác thực và phân quyền người dùng trong hệ thống.

- Công nghệ tích hợp:

  - Socket.io: hỗ trợ chức năng chat real-time giữa khách hàng và nhân viên.

  - Stripe API: tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến cho đơn hàng.

  - Google Gemini API: tích hợp chatbot AI hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

  - Nodemailer: gửi email thông báo liên quan đến tài khoản hoặc đơn hàng.

- Quy trình phát triển phần mềm: Agile – Scrum.

#### Môi trường

- Máy người dùng cần:

  - Kết nối Internet.

  - Trình duyệt Web: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, ...

- Phần mềm phát triển dự án:

  - Node.js

  - MongoDB

  - Visual Studio Code

  - Git

- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub

- Công cụ hỗ trợ kiểm thử và phát triển API: Postman

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: Hệ thống được xây dựng dựa trên MERN Stack (MongoDB, ExpressJS, ReactJS, NodeJS).

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quy trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần, cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### 3.1.2. The artifacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint”. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 3 ngày | 12/03/2026 | 14/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 1 ngày | 14/03/2026 | 14/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 7 ngày | 15/03/2026 | 21/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 15/03/2026 | 15/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 6 ngày | 16/03/2026 | 21/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 47 ngày | 22/03/2026 | 07/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 23 ngày | 22/03/2026 | 13/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 24 ngày | 14/04/2026 | 07/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 3 ngày | 08/05/2026 | 10/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 5 ngày | 11/05/2026 | 15/05/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Mai Thị An Ninh |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Dương Bá Hoàng Ngọc Văn Đức Khiêm Nguyễn Đức Hiếu Nguyễn Thành Lâm |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Ngô Kim Hoàng Nam |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 | CPU i5/Ryzen 5, RAM ≥ 8GB, SSD ≥ 256GB | 12-03-2026 |
| 2 | Node.js | Backend Development | Yes |  | Version 18.x (LTS) | 12-03-2026 |
| 3 | ReactJS | Frontend Development | Yes |  | React 18.x | 12-03-2026 |
| 4 | MongoDB | Database | Yes |  | MongoDB Atlas / v6.x | 12-03-2026 |
| 5 | VSCode | Development Tools | Yes |  | Latest version | 12-03-2026 |
| 6 | GitHub | Source Code Management | Yes |  | Git, GitHub Cloud | 12-03-2026 |
| 7 | Postman | API Testing | Yes |  | Latest version | 12-03-2026 |
| 8 | Web Browser | System Testing | Yes |  | Chrome latest / Edge latest | 12-03-2026 |