BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG THEO MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC SỐ ĐA KÊNH

TEST PLAN DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Mai Thị An Ninh

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Ngô Kim Hoàng Nam	-	28211152202

- Dương Bá Hoàng Ngọc	-	28211106192

- Văn Đức Khiêm		-	28214327720

- Nguyễn Đức Hiếu		-	28211131197

- Nguyễn Thành Lâm		-	28211103456

Đà Nẵng, 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | EatEase |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Mai Thị An Ninh Email: mninh01@gmail.com Phone: 0917979900 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Mai Thị An Ninh Email: mninh01@gmail.com Phone: 0917979900 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Ngô Kim Hoàng Nam | ngokhoangnam4268@gmail.com | 0383376601 |
| Thành viên trong đội | Dương Bá Hoàng Ngọc | ngocbal9a@gmail.com | 0947234559 |
|  | Văn Đức Khiêm | vanduckhiem4@gmail.com | 0796684487 |
|  | Nguyễn Đức Hiếu | hieuducnguyen2004@gmail.com | 0869859840 |
|  | Nguyễn Thành Lâm | thanhlamkh2004@gmail.com | 0375731438 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Thành Lâm |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Thành Lâm | 13/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Thành Lâm | 14/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Mai Thị An Ninh | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Mai Thị An Ninh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Ngô Kim Hoàng Nam | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Dương Bá Hoàng Ngọc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Văn Đức Khiêm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Đức Hiếu | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thành Lâm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	4

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục tiêu	5

1.2.	Phạm vi tài liệu	5

1.3.	Tài liệu tham khảo	5

1.4.	Các mức kiểm thử	5

2.	CHI TIẾT	6

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	6

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	6

2.3.	Các chức năng không được kiểm thử	7

2.4.	Các tài liệu	7

2.5.	Lịch trình kiểm thử	7

2.5.1.	Sprint 1	7

2.5.2.	Sprint 2	8

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	9

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	10

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	10

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1 và Sprint 2 của dự án “Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh”.

- Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

- Hỗ trợ nhóm phát triển theo dõi và kiểm soát quá trình kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đã đề ra.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1 và Sprint 2 của dự án

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận và phương pháp kiểm thử hệ thống. Phạm vi kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1 và Sprint 2 của hệ thống.

- Kiểm thử các chức năng liên quan đến quản lý tài khoản, quản lý menu, quản lý bàn, đặt bàn, gọi món và quản lý đơn hàng.

- Kiểm thử các chức năng nâng cao như thanh toán hóa đơn, thanh toán trực tuyến, chat với nhân viên, AI Chatbot hỗ trợ khách hàng và báo cáo thống kê.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu Product Backlog

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập (Nhân viên & Khách)

- Đăng ký tài khoản khách hàng

- Quản lý danh mục món ăn

- Quản lý món ăn

- Quản lý bàn

- Quét mã QR để truy cập menu

- Xem menu tại bàn

- Gọi món tại bàn

- Xem danh sách món đã gọi

- Khởi tạo đơn hàng cho bàn

- Chuyển đơn hàng tới bếp

- Xem danh sách món cần nấu

- Cập nhật trạng thái món ăn

- Thông báo món đã hoàn thành

- Cập nhật trạng thái phục vụ món

- Quản lý đơn hàng (Staff)

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Thanh toán online (Stripe)

- Thanh toán hóa đơn (Tại quầy)

- AI Chatbot hỗ trợ (Gemini)

- Chat với nhân viên (Socket.io)

- Đặt bàn

- Quản lý danh sách đặt bàn

- Quên mật khẩu

- Đổi mật khẩu

- Đăng xuất

- Quản lý tài khoản cá nhân

- Quản lý tài khoản hệ thống

- Tìm kiếm món ăn

- Xem chi tiết món ăn

- Quản lý mã giảm giá

- Xem khuyến mãi

- Báo cáo thống kê

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1 và Sprint 2 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testing & Bug fix S1: Kiểm thử luồng vận hành sảnh | 09/04/2026 | 12/04/2026 | 40 | Cả nhóm |
|  | Kiểm thử luồng Đăng nhập & phân quyền người dùng | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 6 | Ngọc |
|  | Kiểm thử luồng Quét QR -> Xem menu tại bàn | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 6 | Nam, Lâm |
|  | Kiểm thử luồng Gọi món -> Tạo đơn hàng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 7 | Nam, Lâm |
|  | Kiểm thử luồng Đẩy đơn -> Bếp xử lý | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 7 | Khiêm |
|  | Kiểm thử Dashboard bếp (món cần nấu & trạng thái) | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 5 | Khiêm |
|  | Fix bug luồng nghiệp vụ chính (Order & Kitchen) | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 5 | Nam, Hiếu |
|  | Kiểm thử tổng thể toàn hệ thống (End-to-End) | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 4 | Nam, Khiêm |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm thử hệ thống & Tích hợp (System Testing) | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 80 | Cả nhóm |
|  | Tích hợp toàn bộ hệ thống (Order, Payment, AI, Admin) | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 12 | Nam, Lâm, Khiêm |
|  | Kiểm thử luồng đặt món -> thanh toán -> hoàn tất đơn | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 10 | Nam, Hiếu |
|  | Kiểm thử luồng đặt bàn & quản lý đặt bàn | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 6 | Lâm |
|  | Kiểm thử tích hợp thanh toán (Cashier & Stripe) | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 10 | Nam |
|  | Kiểm thử luồng áp dụng mã giảm giá | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 6 | Hiếu |
|  | Kiểm thử hệ thống Chat (User & Staff & AI) | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 8 | Nam |
|  | Kiểm thử phân quyền hệ thống (Admin / Staff / User) | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 8 | Ngọc |
|  | Kiểm thử Dashboard & thống kê (data accuracy) | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 6 | Nam |
|  | Kiểm thử UI/UX toàn hệ thống (responsive, loading, error) | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 6 | Nam |
|  | Phát hiện & sửa lỗi (bug fixing & regression testing) | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 6 | Lâm, Khiêm |
|  | Kiểm thử hiệu năng cơ bản (nhiều user đồng thời) | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Hiếu |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả các nền tảng về phần cứng và phần mềm phải được cài đặt và cấu hình đúng theo yêu cầu của hệ thống.

- Hệ thống quản lý nhà hàng phải được triển khai và hoạt động ổn định trên môi trường kiểm thử.

- Tất cả các tài liệu cần thiết như Product Backlog, Use Case Specification và Test Case phải có sẵn để kiểm thử viên có thể thực hiện kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải được thiết kế và kiểm tra đầy đủ trước khi tiến hành kiểm thử.

- Đảm bảo rằng các thiết bị sử dụng để kiểm thử được kết nối internet ổn định, đặc biệt đối với các chức năng như thanh toán trực tuyến, chatbot AI và các chức năng tương tác trực tuyến.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Tất cả các test case đã được thực hiện theo kế hoạch kiểm thử.

- Các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử đã được ghi nhận, xử lý hoặc đưa ra hướng khắc phục phù hợp.

- Không còn lỗi nghiêm trọng (Critical/High) và chỉ còn các lỗi nhỏ có thể chấp nhận được.

- Hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu chức năng đã được đề ra.

- Việc kiểm thử đã hoàn thành đúng theo tiến độ đã được lập trong kế hoạch kiểm thử.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop / PC | Intel Core i3 trở lên, tối thiểu 4GB RAM | Windows 10 trở lên, Node.js, MongoDB, Visual Studio Code, Postman, các trình duyệt (Chrome, Edge, Firefox) |
| Điện thoại thông minh | Android / iOS | Trình duyệt web (Chrome, Safari) để kiểm thử chức năng quét mã QR và truy cập menu |
| Internet | Kết nối mạng ổn định | Phục vụ cho việc kiểm thử các chức năng online như thanh toán trực tuyến, chat với nhân viên và AI Chatbot |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người cung cấp | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |
| Project Documentation | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |
| Source Code Editor | Visual Studio Code | Microsoft | Latest |
| API Testing | Postman | Postman Inc. | Latest |
| Database Management | MongoDB Compass | MongoDB Inc. | Latest |
| Web Browser Testing | Google Chrome | Google | Latest |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Ngô Kim Hoàng Nam | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | All team | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | All team | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |