BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG THEO MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC SỐ ĐA KÊNH

TEST PLAN DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Th.S Mai Thị An Ninh

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Ngô Kim Hoàng Nam	-	28211152202

- Dương Bá Hoàng Ngọc	-	28211106192

- Văn Đức Khiêm		-	28214327720

- Nguyễn Đức Hiếu		-	28211131197

- Nguyễn Thành Lâm		-	28211103456

Đà Nẵng, 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | EatEase |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Mai Thị An Ninh Email: mninh01@gmail.com Phone: 0917979900 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Mai Thị An Ninh Email: mninh01@gmail.com Phone: 0917979900 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Ngô Kim Hoàng Nam | ngokhoangnam4268@gmail.com | 0383376601 |
| Thành viên trong đội | Dương Bá Hoàng Ngọc | ngocbal9a@gmail.com | 0947234559 |
|  | Văn Đức Khiêm | vanduckhiem4@gmail.com | 0796684487 |
|  | Nguyễn Đức Hiếu | hieuducnguyen2004@gmail.com | 0869859840 |
|  | Nguyễn Thành Lâm | thanhlamkh2004@gmail.com | 0375731438 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Thành Lâm |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Thành Lâm | 13/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Thành Lâm | 14/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Mai Thị An Ninh | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Mai Thị An Ninh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Ngô Kim Hoàng Nam | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Dương Bá Hoàng Ngọc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Văn Đức Khiêm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Đức Hiếu | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thành Lâm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

# MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục tiêu	5

1.2.	Phạm vi tài liệu	5

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	5

1.4.	Tài liệu tham khảo	5

1.5.	Các mức kiểm thử	6

2.	CHI TIẾT	6

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	6

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	6

2.3.	Các chức năng không được kiểm thử	7

2.4.	Các tài liệu	7

2.5.	Lịch trình kiểm thử	7

2.5.1.	Sprint 1	7

2.5.2.	Sprint 2	10

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	14

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	15

4.1.	Phần cứng và phần mềm	15

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	15

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	15

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1 và Sprint 2 của dự án “Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh”.

- Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

- Hỗ trợ nhóm phát triển theo dõi và kiểm soát quá trình kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đã đề ra.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1 và Sprint 2 của dự án

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận và phương pháp kiểm thử hệ thống. Phạm vi kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1 và Sprint 2 của hệ thống.

- Kiểm thử các chức năng liên quan đến quản lý tài khoản, quản lý menu, quản lý bàn, đặt bàn, gọi món và quản lý đơn hàng.

- Kiểm thử các chức năng nâng cao như thanh toán hóa đơn, thanh toán trực tuyến, chat với nhân viên, AI Chatbot hỗ trợ khách hàng và báo cáo thống kê.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu Product Backlog

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Quản lý danh mục món ăn

- Quản lý món ăn

- Quản lý bàn

- Đặt bàn

- Quản lý danh sách đặt bàn

- Quản lý đơn hàng

- Quét mã QR để truy cập menu

- Xem menu tại bàn

- Gọi món tại bàn

- Xem danh sách món đã gọi

- Khởi tạo đơn hàng cho bàn

- Chuyển đơn hàng tới bếp

- Xem danh sách món cần nấu

- Cập nhật trạng thái món ăn

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Đăng ký

- Quên mật khẩu

- Đổi mật khẩu

- Quản lý tài khoản cá nhân

- Quản lý tài khoản hệ thống

- Tìm kiếm món ăn

- Xem chi tiết món ăn

- Thông báo món ăn đã hoàn thành

- Cập nhật trạng thái phục vụ món

- Thanh toán hóa đơn

- Thanh toán online

- Quản lý mã giảm giá

- Xem khuyến mãi

- Chat với nhân viên

- AI Chatbot hỗ trợ

- Báo cáo thống kê

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1 và Sprint 2 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 22/03/2026 | 13/04/2026 | 130 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu Test Plan Sprint 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 8 |  |
| 1.2 | Thiết kế Test Case | 29/03/2026 | 02/04/2026 | 50 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng nhập | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 3 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng xuất | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý danh mục món ăn | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 4 | Hiếu |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý món ăn | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 4 | Hiếu |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý bàn | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 3 | Lâm |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đặt bàn | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 3 | Lâm |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý danh sách đặt bàn | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 3 | Lâm |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý đơn hàng | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 3 | Khiêm |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quét mã QR để truy cập menu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 3 | Nam |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem menu tại bàn | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 3 | Lâm |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Gọi món tại bàn | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 3 | Nam |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem danh sách món đã gọi | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 3 | Lâm |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Khởi tạo đơn hàng cho bàn | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 3 | Lâm |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Chuyển đơn hàng tới bếp | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Khiêm |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem danh sách món cần nấu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Khiêm |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Cập nhật trạng thái món ăn | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Khiêm |
|  | Review all Test Case of Sprint 1 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 4 | All Members |
| 1.3 | Testing | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 60 |  |
|  | Kiểm tra Đăng nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Hiếu |
|  | Kiểm tra Đăng xuất | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Lâm |
|  | Kiểm tra Quản lý danh mục món ăn | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Ngọc |
|  | Kiểm tra Quản lý món ăn | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Nam |
|  | Kiểm tra Quản lý bàn | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Khiêm |
|  | Kiểm tra Đặt bàn | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Nam |
|  | Kiểm tra Quản lý danh sách đặt bàn | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Ngọc |
|  | Kiểm tra Quản lý đơn hàng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 5 | Hiếu |
|  | Kiểm tra Quét mã QR để truy cập menu | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Lâm |
|  | Kiểm tra Xem menu tại bàn | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Ngọc |
|  | Kiểm tra Gọi món tại bàn | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 5 | Khiêm |
|  | Kiểm tra Xem danh sách món đã gọi | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Nam |
|  | Kiểm tra Khởi tạo đơn hàng cho bàn | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 5 | Hiếu |
|  | Kiểm tra Chuyển đơn hàng tới bếp | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Lâm |
|  | Kiểm tra Xem danh sách món cần nấu | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Nam |
|  | Kiểm tra Cập nhật trạng thái món ăn | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Ngọc |
|  | Integration Testing | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | All Team |
| 1.4 | Re-testing sprint 1 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 12 |  |
|  | Kiểm tra lại Đăng nhập | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Kiểm tra lại Đăng xuất | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Lâm |
|  | Kiểm tra lại Quản lý danh mục món ăn | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại Quản lý món ăn | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Nam |
|  | Kiểm tra lại Quản lý bàn | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Khiêm |
|  | Kiểm tra lại Đặt bàn | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Nam |
|  | Kiểm tra lại Quản lý danh sách đặt bàn | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại Quản lý đơn hàng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Kiểm tra lại Quét mã QR để truy cập menu | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Lâm |
|  | Kiểm tra lại Xem menu tại bàn | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại Gọi món tại bàn | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Khiêm |
|  | Kiểm tra lại Xem danh sách món đã gọi | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Nam |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 14/04/2026 | 07/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu Test Plan Sprint 2 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 8 |  |
| 1.2 | Thiết kế Test Case | 21/04/2026 | 23/04/2026 | 60 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng ký | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quên mật khẩu | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đổi mật khẩu | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý tài khoản cá nhân | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 3 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý tài khoản hệ thống | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 3 | Ngọc |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Tìm kiếm món ăn | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Hiếu |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem chi tiết món ăn | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Hiếu |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Thông báo món ăn đã hoàn thành | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 | Khiêm |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Cập nhật trạng thái phục vụ món | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 | Khiêm |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Thanh toán hóa đơn | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 5 | Nam |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Thanh toán online | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 5 | Nam |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý mã giảm giá | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 | Hiếu |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem khuyến mãi | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Hiếu |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Chat với nhân viên | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 6 | Nam |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho AI Chatbot hỗ trợ | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 5 | Nam |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Báo cáo thống kê | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 6 | Lâm |
|  | Review all Test Case of Sprint 2 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 6 | All team |
| 1.3 | Testing | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 60 |  |
|  | Kiểm tra Đăng ký | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Hiếu |
|  | Kiểm tra Quên mật khẩu | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Lâm |
|  | Kiểm tra Đổi mật khẩu | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Khiêm |
|  | Kiểm tra Quản lý tài khoản cá nhân | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Nam |
|  | Kiểm tra Quản lý tài khoản hệ thống | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Hiếu |
|  | Kiểm tra Tìm kiếm món ăn | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Ngọc |
|  | Kiểm tra Xem chi tiết món ăn | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Lâm |
|  | Kiểm tra Thông báo món ăn đã hoàn thành | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 3 | Nam |
|  | Kiểm tra Cập nhật trạng thái phục vụ món | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 3 | Lâm |
|  | Kiểm tra Thanh toán hóa đơn | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 4 | Hiếu |
|  | Kiểm tra Thanh toán online | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 5 | Khiêm |
|  | Kiểm tra Quản lý mã giảm giá | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 3 | Ngọc |
|  | Kiểm tra Xem khuyến mãi | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Lâm |
|  | Kiểm tra Chat với nhân viên | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 5 | Ngọc |
|  | Kiểm tra AI Chatbot hỗ trợ | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 5 | Khiêm |
|  | Kiểm tra Báo cáo thống kê | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 4 | Hiếu |
|  | Integration Testing | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 6 | All Team |
| 1.4 | Re-testing sprint 2 | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 12 |  |
|  | Kiểm tra lại Đăng ký | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Kiểm tra lại Quên mật khẩu | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Lâm |
|  | Kiểm tra lại Đổi mật khẩu | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Khiêm |
|  | Kiểm tra lại Quản lý tài khoản cá nhân | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Nam |
|  | Kiểm tra lại Quản lý tài khoản hệ thống | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Kiểm tra lại Tìm kiếm món ăn | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại Xem chi tiết món ăn | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Lâm |
|  | Kiểm tra lại Thanh toán hóa đơn | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hiếu |
|  | Kiểm tra lại Thanh toán online | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Khiêm |
|  | Kiểm tra lại Chat với nhân viên | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Ngọc |
|  | Kiểm tra lại AI Chatbot hỗ trợ | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Khiêm |
|  | Kiểm tra lại Báo cáo thống kê | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hiếu |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả các nền tảng về phần cứng và phần mềm phải được cài đặt và cấu hình đúng theo yêu cầu của hệ thống.

- Hệ thống quản lý nhà hàng phải được triển khai và hoạt động ổn định trên môi trường kiểm thử.

- Tất cả các tài liệu cần thiết như Product Backlog, Use Case Specification và Test Case phải có sẵn để kiểm thử viên có thể thực hiện kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải được thiết kế và kiểm tra đầy đủ trước khi tiến hành kiểm thử.

- Đảm bảo rằng các thiết bị sử dụng để kiểm thử được kết nối internet ổn định, đặc biệt đối với các chức năng như thanh toán trực tuyến, chatbot AI và các chức năng tương tác trực tuyến.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Tất cả các test case đã được thực hiện theo kế hoạch kiểm thử.

- Các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử đã được ghi nhận, xử lý hoặc đưa ra hướng khắc phục phù hợp.

- Không còn lỗi nghiêm trọng (Critical/High) và chỉ còn các lỗi nhỏ có thể chấp nhận được.

- Hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu chức năng đã được đề ra.

- Việc kiểm thử đã hoàn thành đúng theo tiến độ đã được lập trong kế hoạch kiểm thử.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop / PC | Intel Core i3 trở lên, tối thiểu 4GB RAM | Windows 10 trở lên, Node.js, MongoDB, Visual Studio Code, Postman, các trình duyệt (Chrome, Edge, Firefox) |
| Điện thoại thông minh | Android / iOS | Trình duyệt web (Chrome, Safari) để kiểm thử chức năng quét mã QR và truy cập menu |
| Internet | Kết nối mạng ổn định | Phục vụ cho việc kiểm thử các chức năng online như thanh toán trực tuyến, chat với nhân viên và AI Chatbot |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2016 |
| Source Code Editor | Visual Studio Code | Microsoft | Latest |
| API Testing | Postman | Postman Inc. | Latest |
| Database Management | MongoDB Compass | MongoDB Inc. | Latest |
| Web Browser Testing | Google Chrome | Google | Latest |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Ngô Kim Hoàng Nam | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | All team | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | All team | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |