BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG THEO MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC SỐ ĐA KÊNH

PRODUCT BACKLOG DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Mai Thị An Ninh

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Ngô Kim Hoàng Nam	-	28211152202

- Dương Bá Hoàng Ngọc	-	28211106192

- Văn Đức Khiêm		-	28214327720

- Nguyễn Đức Hiếu		-	28211131197

- Nguyễn Thành Lâm		-	28211103456

Đà Nẵng, 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | EatEase |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Mai Thị An Ninh Email: mninh01@gmail.com Phone: 0917979900 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Mai Thị An Ninh Email: mninh01@gmail.com Phone: 0917979900 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Ngô Kim Hoàng Nam | ngokhoangnam4268@gmail.com | 0383376601 |
| Thành viên trong đội | Dương Bá Hoàng Ngọc | ngocbal9a@gmail.com | 0947234559 |
|  | Văn Đức Khiêm | vanduckhiem4@gmail.com | 0796684487 |
|  | Nguyễn Đức Hiếu | hieuducnguyen2004@gmail.com | 0869859840 |
|  | Nguyễn Thành Lâm | thanhlamkh2004@gmail.com | 0375731438 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Product Backlog Document |
| Người thực hiện | Dương Bá Hoàng Ngọc |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Dương Bá Hoàng Ngọc | 15/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Dương Bá Hoàng Ngọc | 16/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Mai Thị An Ninh | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Mai Thị An Ninh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Ngô Kim Hoàng Nam | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Dương Bá Hoàng Ngọc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Văn Đức Khiêm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Đức Hiếu | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thành Lâm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	4

1.	GIỚI THIỆU	6

1.1.	Mục đích.	6

1.2.	Phạm vi.	6

1.3.	Tài liệu tham khảo.	6

2.	NỘI DUNG	7

2.1.	Mô tả Product Backlog	7

2.1.1.	PB01 - Đăng nhập (Nhân viên & Khách)	7

2.1.2.	PB02 - Đăng ký tài khoản khách hàng	8

2.1.3.	PB03 - Quên mật khẩu	9

2.1.4.	PB04 - Đăng xuất	11

2.1.5.	PB05 - Đổi mật khẩu	11

2.1.6.	PB06 - Quản lý tài khoản cá nhân	12

2.1.7.	PB07 - Quản lý tài khoản hệ thống	13

2.1.8.	PB08 - Quản lý danh mục món ăn	15

2.1.9.	PB09 - Quản lý món ăn	18

2.1.10.	PB10 - Tìm kiếm món ăn	21

2.1.11.	PB11 - Xem chi tiết món ăn	21

2.1.12.	PB12 - Quản lý bàn	22

2.1.13.	PB13 - Đặt bàn	24

2.1.14.	PB14 - Quản lý danh sách đặt bàn	25

2.1.15.	PB15 - Quản lý đơn hàng (Staff)	27

2.1.16.	PB16 - Quét mã QR để truy cập menu	28

2.1.17.	PB17 – Xem menu tại bàn	29

2.1.18.	PB18 - Gọi món tại bàn	30

2.1.19.	PB19 - Xem danh sách món đã gọi	31

2.1.20.	PB20 - Khởi tạo đơn hàng cho bàn	32

2.1.21.	PB21 - Chuyển đơn hàng tới bếp	33

2.1.22.	PB22 - Xem danh sách món cần nấu	34

2.1.23.	PB23 - Cập nhật trạng thái món ăn	34

2.1.24.	PB24 – Thông báo món ăn đã hoàn thành	35

2.1.25.	PB25 - Cập nhật trạng thái phục vụ món	36

2.1.26.	PB26 - Thanh toán hóa đơn (Tại quầy)	37

2.1.27.	PB27 - Thanh toán online (Stripe)	39

2.1.28.	PB28 - Quản lý mã giảm giá	40

2.1.29.	PB29 - Xem khuyến mãi	42

2.1.30.	PB30 - Chat với nhân viên (Socket.io)	44

2.1.31.	PB31 - AI Chatbot hỗ trợ (Gemini)	45

2.1.32.	PB32 - Báo cáo thống kê	45

2.2.	Ưu tiên và ước tính	46

2.3.	Chia theo từng Sprint	50

- GIỚI THIỆU

Đây là tài liệu Product Backlog trong quy trình Scrum. Tài liệu này bao gồm danh sách tất cả các tính năng được ưu tiên và các mô tả cho từng tính năng của sản phẩm cần phải hoàn thành trong dự án. Thông thường, Product Backlog chứa các User Story, nhưng đôi khi cũng có thể có các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, bugs và một số vấn đề khác.

Product Backlog trong Scrum cũng chấp nhận việc thay đổi và tăng thêm trong quá trình dự án tùy theo sự thay đổi yêu cầu của Product Owner. Danh sách các Product Backlog (PB) được sắp xếp theo mức độ ưu tiên để đảm bảo các chức năng quan trọng được phát triển trước.

  - Mục đích.

Tài liệu này thể hiện các yêu cầu cấp cao trong quan điểm của Khách hàng cuối. Những yêu cầu của Khách hàng sẽ được chia thành nhiều nhiệm vụ để phân công cho nhóm phát triển. Ngoài ra, tài liệu này cũng có các tiêu chuẩn chấp nhận, hữu ích cho người kiểm tra để tạo kế hoạch kiểm tra và kiểm thử.

  - Phạm vi.

- Các User Story trong dự án

- Các yêu cầu chức năng và phi chức năng

- Sơ đồ Use Case

- Phân mức độ ưu tiên và kế hoạch thực hiện theo Sprint

  - Tài liệu tham khảo.

Bảng 1: Tài liệu tham khảo

| No | Reference | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | http://agilebench.com/blog/the-product-backlog-for-agile-teams | Cách tạo Product Backlog |
| 2 | http://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/product-backlog/example/ | Ví dụ về Product Backlog |
| 3 | SCI_SE_Nhom07_01.ProjectProposal.docx | Proposal Document |

- NỘI DUNG

  - Mô tả Product Backlog

    - PB01 - Đăng nhập (Nhân viên & Khách)

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng hệ thống (Customer, Admin, Waiter, Chef, Cashier) |
| Mô tả | Người dùng đăng nhập vào hệ thống để truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được phân quyền. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống. 2. Người dùng nhập Email vào ô Email. 3. Người dùng nhập Password vào ô Password. 4. Người dùng nhấn nút Đăng nhập để gửi yêu cầu đăng nhập. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập trong cơ sở dữ liệu. 6. Trường hợp kiểm tra đăng nhập: - Nếu Email hoặc Password không đúng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Sai email hoặc mật khẩu.” - Nếu thông tin hợp lệ: - Hệ thống xác định vai trò của người dùng. - Hệ thống cho phép đăng nhập thành công. - Hệ thống chuyển hướng đến giao diện tương ứng với vai trò |
| Điều kiện trước | Tài khoản người dùng phải tồn tại trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | - Hệ thống phải kết nối được với cơ sở dữ liệu để xác thực thông tin đăng nhập. - Hệ thống phải đảm bảo thông tin đăng nhập được xử lý theo cơ chế bảo mật |

    - PB02 - Đăng ký tài khoản khách hàng

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Mô tả | Khách hàng đăng ký tài khoản để sử dụng các chức năng dành cho khách hàng trong hệ thống như đặt bàn, theo dõi đơn hàng hoặc tương tác với nhà hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng truy cập vào trang Đăng ký tài khoản. - Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký gồm các trường: - Tên người dùng - Email - Số điện thoại - Mật khẩu - Xác nhận mật khẩu - Khách hàng nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút Đăng ký. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đã nhập - Trường hợp kiểm tra thông tin: - Nếu email không đúng định dạng, hệ thống hiển thị thông báo: “Email không hợp lệ.” - Nếu email đã tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển thị thông báo: “Email này đã được đăng ký. Vui lòng sử dụng email khác.” - Nếu mật khẩu và xác nhận mật khẩu không trùng khớp, hệ thống hiển thị thông báo: “Mật khẩu xác nhận không trùng khớp.” - Nếu mật khẩu không đáp ứng yêu cầu bảo mật, hệ thống hiển thị thông báo: “Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.” - Nếu tất cả thông tin hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản với trạng thái chưa kích hoạt. - Hệ thống gửi email xác thực tài khoản đến địa chỉ email của khách hàng. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Đăng ký thành công. Vui lòng kiểm tra email để kích hoạt tài khoản.” - Khách hàng truy cập email và nhấn vào liên kết xác thực tài khoản. - Hệ thống kiểm tra liên kết xác thực. - Trường hợp kiểm tra liên kết: - Nếu liên kết xác thực hợp lệ, hệ thống kích hoạt tài khoản và hiển thị thông báo: “Tài khoản của bạn đã được kích hoạt thành công.” - Nếu liên kết không hợp lệ hoặc đã hết hạn, hệ thống thông báo: “Liên kết xác thực không hợp lệ hoặc đã hết hạn.” |
| Điều kiện trước | Khách hàng chưa có tài khoản trong hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Email của khách hàng phải là duy nhất trong hệ thống. |

    - PB03 - Quên mật khẩu

| ID | PB03 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng hệ thống (Customer, Admin, Waiter, Chef, Cashier) |
| Mô tả | Cho phép người dùng khôi phục và đặt lại mật khẩu thông qua email xác thực khi quên mật khẩu. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng chọn chức năng Quên mật khẩu. - Hệ thống hiển thị giao diện nhập email. - Khách hàng nhập email đã đăng ký và nhấn nút Gửi mã OTP. - Hệ thống kiểm tra email trong cơ sở dữ liệu: - Nếu email không tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển thị thông báo: “Email không tồn tại trong hệ thống.” - Nếu email tồn tại, hệ thống tạo mã OTP và gửi đến email của người dùng, đồng thời hiển thị thông báo: “Mã OTP đã được gửi đến email của bạn.” - Hệ thống hiển thị giao diện nhập mã OTP. - Khách hàng nhập mã OTP đã nhận được trong email và nhấn Xác nhận OTP. - Hệ thống kiểm tra mã OTP: - Nếu mã OTP không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo: “Mã OTP không chính xác.” - Nếu mã OTP đã hết hạn, hệ thống hiển thị thông báo: “Mã OTP đã hết hạn. Vui lòng yêu cầu mã mới.” - Nếu mã OTP hợp lệ, hệ thống chuyển người dùng đến giao diện đặt lại mật khẩu. - Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. - Người dùng nhấn nút Cập nhật mật khẩu. - Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới: - Nếu mật khẩu xác nhận không trùng khớp, hệ thống hiển thị thông báo “Mật khẩu xác nhận không trùng khớp.” - Nếu mật khẩu không đáp ứng yêu cầu bảo mật, hệ thống hiển thị thông báo “Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.” - Nếu mật khẩu hợp lệ, hệ thống cập nhật mật khẩu mới và hiển thị thông báo: “Đặt lại mật khẩu thành công.” |
| Điều kiện trước | Người dùng phải có tài khoản trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | Email phải tồn tại trong hệ thống. |

    - PB04 - Đăng xuất

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng hệ thống (Customer, Admin, Waiter, Chef, Cashier) |
| Mô tả | Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống nhằm kết thúc phiên làm việc và đảm bảo an toàn thông tin tài khoản. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng chọn chức năng Đăng xuất từ menu tài khoản hoặc thanh điều hướng. - Hệ thống nhận yêu cầu đăng xuất từ người dùng. - Hệ thống thực hiện hủy phiên đăng nhập của người dùng (xóa session hoặc token xác thực). - Hệ thống chuyển người dùng về trang đăng nhập hoặc trang chủ của hệ thống. - Người dùng không thể truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập nếu chưa đăng nhập lại. |
| Điều kiện trước | Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Hệ thống phải đảm bảo phiên đăng nhập của người dùng được hủy hoàn toàn sau khi đăng xuất. |

    - PB05 - Đổi mật khẩu

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng hệ thống (Customer, Admin, Waiter, Chef, Cashier) |
| Mô tả | Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu của tài khoản khi đang đăng nhập vào hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng truy cập chức năng Đổi mật khẩu trong trang tài khoản cá nhân. - Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin bao gồm: - Mật khẩu hiện tại - Mật khẩu mới - Xác nhận mật khẩu mới - Người dùng nhập mật khẩu hiện tại. - Người dùng nhập mật khẩu mới. - Người dùng nhập xác nhận mật khẩu mới. - Người dùng nhấn nút Cập nhật mật khẩu. - Hệ thống kiểm tra thông tin nhập: - Nếu mật khẩu hiện tại không đúng, hiển thị thông báo “Mật khẩu hiện tại không chính xác.” - Nếu mật khẩu mới và mật khẩu xác nhận không trùng khớp, hiển thị thông báo “Mật khẩu xác nhận không trùng khớp.” - Nếu mật khẩu mới không đáp ứng yêu cầu bảo mật, hiển thị thông báo “Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.” - Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Đổi mật khẩu thành công.” |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | Mật khẩu mới phải đáp ứng các yêu cầu bảo mật của hệ thống. |

    - PB06 - Quản lý tài khoản cá nhân

| ID | PB06 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng hệ thống (Customer, Admin, Waiter, Chef, Cashier) |
| Mô tả | Cho phép người dùng xem và cập nhật một số thông tin cá nhân của tài khoản trong hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng truy cập chức năng Quản lý tài khoản cá nhân. - Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản hiện tại của người dùng bao gồm: - Họ và tên - Email - Số điện thoại - Ảnh đại diện (avatar) - Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin sau: - Họ và tên - Số điện thoại - Người dùng có thể cập nhật ảnh đại diện (avatar). - Trường Email chỉ được hiển thị và không cho phép chỉnh sửa. - Người dùng nhấn nút Lưu thay đổi. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin: - Nếu họ tên trống hoặc không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi. - Nếu số điện thoại không đúng định dạng, hiển thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ.” - Nếu thông tin hợp lệ → hệ thống cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Cập nhật thông tin thành công.” |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Thông tin cập nhật phải hợp lệ theo quy định của hệ thống. |

    - PB07 - Quản lý tài khoản hệ thống

| ID | PB07 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Admin quản lý các tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm tài khoản Khách hàng và tài khoản Nhân viên. Admin có thể xem danh sách tài khoản, tạo tài khoản nhân viên, cập nhật thông tin và quản lý trạng thái hoạt động của tài khoản. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Admin đăng nhập vào hệ thống. - Admin truy cập chức năng Quản lý tài khoản người dùng. - Hệ thống hiển thị danh sách tất cả tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm các thông tin: - Họ và tên - Email - Số điện thoại - Vai trò (Role) - Trạng thái tài khoản - Admin có thể tìm kiếm hoặc lọc tài khoản theo các thông tin như tên, email hoặc vai trò. - Admin có thể xem thông tin chi tiết của một tài khoản người dùng. - Admin có thể tạo tài khoản nhân viên mới bằng cách nhập các thông tin sau: - Họ và tên - Email - Username - Mật khẩu - Vai trò (Admin, Waiter, Chef, Cashier) - Admin nhấn nút Tạo tài khoản. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin: - Nếu email đã tồn tại trong hệ thống, hiển thị thông báo “Email đã được sử dụng.” - Nếu username đã tồn tại, hiển thị thông báo “Username đã tồn tại.” - Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản nhân viên mới. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Tạo tài khoản nhân viên thành công.” - Admin có thể thực hiện các thao tác quản lý tài khoản: - Khóa tài khoản - Mở khóa tài khoản - Khi Admin chọn Khóa tài khoản, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn khóa tài khoản này không?” - Admin nhấn Xác nhận. - Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành Bị khóa. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Tài khoản đã được khóa.” - Khi Admin chọn Mở khóa tài khoản, hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành Hoạt động. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Tài khoản đã được mở khóa.” |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | - Chỉ Admin mới có quyền quản lý tài khoản Khách hàng. - Email và Username phải là duy nhất trong hệ thống. - Thông tin tài khoản phải hợp lệ theo quy định của hệ thống. |

    - PB08 - Quản lý danh mục món ăn

| ID | PB08 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Admin quản lý các danh mục món ăn trong hệ thống, bao gồm việc thêm mới, chỉnh sửa và xóa danh mục. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Admin đăng nhập vào hệ thống. - Admin truy cập chức năng Quản lý danh mục món ăn. - Hệ thống hiển thị danh sách các danh mục món ăn hiện có trong hệ thống. - Admin có thể thực hiện các thao tác sau: - Thêm danh mục mới - Chỉnh sửa danh mục - Xóa danh mục Thêm danh mục mới - Admin chọn chức năng Thêm danh mục. - Hệ thống hiển thị form nhập thông tin danh mục. - Admin nhập tên danh mục. - Admin nhấn nút Lưu. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập: - Nếu tên danh mục đã tồn tại, hiển thị thông báo “Tên danh mục đã tồn tại.” - Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu danh mục mới vào cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Thêm danh mục thành công.” Chỉnh sửa danh mục - Admin chọn Chỉnh sửa một danh mục. - Hệ thống hiển thị form thông tin danh mục hiện tại. - Admin cập nhật tên danh mục. - Admin nhấn Lưu thay đổi. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu: - Nếu tên danh mục đã tồn tại, hiển thị thông báo lỗi. - Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật danh mục trong cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Cập nhật danh mục thành công.” Xóa danh mục - Admin chọn Xóa một danh mục. - Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn xóa danh mục này không?” - Admin nhấn Xác nhận. - Hệ thống cập nhật trạng thái danh mục thành “Đã xóa” và chuyển danh mục vào danh sách Danh mục đã xóa. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Danh mục đã được chuyển vào danh sách đã xóa.” - Sau khi xoá, có thể thực hiện các thao tác sau: - Khôi phục danh mục - Xoá vĩnh viễn danh mục Khôi phục danh mục - Admin truy cập tab Danh mục đã xóa. - Hệ thống hiển thị danh sách các danh mục đã bị xóa. - Admin chọn Khôi phục một danh mục. - Hệ thống cập nhật trạng thái danh mục thành Hoạt động. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Khôi phục danh mục thành công.” Xóa vĩnh viễn danh mục - Admin chọn Xóa vĩnh viễn một danh mục. - Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn danh mục này không? Hành động này không thể hoàn tác.” - Admin nhấn Xác nhận. - Hệ thống xóa danh mục khỏi cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Danh mục đã được xóa vĩnh viễn.” |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | - Tên danh mục phải là duy nhất trong hệ thống. - Danh mục không thể bị xóa nếu vẫn còn món ăn đang thuộc danh mục đó. - Danh mục đã xóa sẽ không hiển thị trong danh sách danh mục đang hoạt động. - Chỉ Admin mới có quyền khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn danh mục. |

    - PB09 - Quản lý món ăn

| ID | PB09 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Admin quản lý thông tin các món ăn trong menu của nhà hàng, bao gồm việc thêm mới, chỉnh sửa, xóa và khôi phục món ăn. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Admin đăng nhập vào hệ thống. - Admin truy cập chức năng Quản lý món ăn. - Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn hiện có trong hệ thống. - Admin có thể thực hiện các thao tác sau: - Thêm món ăn mới - Chỉnh sửa thông tin món ăn - Xóa món ăn Thêm món ăn mới - Admin chọn chức năng Thêm món ăn. - Hệ thống hiển thị form nhập thông tin món ăn. - Admin nhập các thông tin gồm: - Tên món ăn - Danh mục món ăn - Giá món ăn - Tồn kho - Trạng thái món ăn - Thời gian chuẩn bị - Admin tải lên hình ảnh món ăn. - Admin nhấn nút Lưu. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập: - Nếu thiếu thông tin bắt buộc, hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin món ăn.” - Nếu giá món ăn không hợp lệ, hiển thị thông báo “Giá món ăn không hợp lệ.” - Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin món ăn vào cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Thêm món ăn thành công.” Chỉnh sửa món ăn - Admin chọn Chỉnh sửa một món ăn. - Hệ thống hiển thị form thông tin món ăn hiện tại. - Admin có thể chỉnh sửa các thông tin sau: - Tên món ăn - Danh mục món ăn - Giá món ăn - Trạng thái món ăn - Thời gian chuẩn bị - Hình ảnh món ăn - Admin nhấn Lưu thay đổi. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập: - Nếu dữ liệu không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi tương ứng. - Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin món ăn trong cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Cập nhật món ăn thành công.” Xóa món ăn - Admin chọn Xóa một món ăn. - Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn xóa món ăn này không?” - Admin nhấn Xác nhận. - Hệ thống cập nhật trạng thái món ăn thành “Đã xóa” và chuyển món ăn vào danh sách Món ăn đã xóa. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Món ăn đã được chuyển vào danh sách đã xóa.” - Sau khi xoá, có thể thực hiện các thao tác sau: - Khôi phục món ăn - Xoá vĩnh viễn món ăn Khôi phục món ăn - Admin truy cập tab Món ăn đã xóa. - Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn đã bị xóa. - Admin chọn Khôi phục một món ăn. - Hệ thống cập nhật trạng thái món ăn thành Hoạt động. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Khôi phục món ăn thành công.” Xóa vĩnh viễn món ăn - Admin chọn Xóa vĩnh viễn một món ăn. - Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn món ăn này không? Hành động này không thể hoàn tác.” - Admin nhấn Xác nhận. - Hệ thống xóa món ăn khỏi cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Món ăn đã được xóa vĩnh viễn.” |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | - Mỗi món ăn phải thuộc một danh mục món ăn. - Giá món ăn phải là số hợp lệ và lớn hơn 0. - Tên món ăn không được trùng trong cùng một danh mục. - Món ăn đã bị xóa sẽ không hiển thị trong danh sách món ăn đang hoạt động. |

    - PB10 - Tìm kiếm món ăn

| ID | PB10 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Customer |
| Mô tả | Khách hàng có thể tìm kiếm món ăn trong menu của nhà hàng thông qua chức năng tìm kiếm. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng truy cập vào trang chủ của hệ thống. - Khách hàng chọn thanh tìm kiếm. - Hệ thống chuyển khách hàng đến trang tìm kiếm món ăn. - Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn nổi bật. - Khách hàng nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm. - Hệ thống tự động tìm kiếm và hiển thị kết quả phù hợp với từ khóa. - Hệ thống kiểm tra kết quả tìm kiếm: - Nếu không tìm thấy món ăn phù hợp, hiển thị thông báo “Không tìm thấy món ăn phù hợp.” - Nếu tìm thấy món ăn phù hợp, hệ thống hiển thị danh sách các món ăn tương ứng. |
| Điều kiện trước | Hệ thống phải có dữ liệu món ăn trong menu. |
| Điều kiện ràng buộc | - Chỉ hiển thị các món ăn đang được phục vụ (không bị xóa hoặc ngừng bán). - Từ khóa tìm kiếm phải hợp lệ. |

    - PB11 - Xem chi tiết món ăn

| ID | PB11 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Customer |
| Mô tả | Khách hàng xem thông tin chi tiết của món ăn để tham khảo menu của nhà hàng trước khi đến hoặc trước khi đặt bàn. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng truy cập vào trang Menu hoặc trang tìm kiếm món ăn. - Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn. - Khách hàng chọn một món ăn trong danh sách. - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của món ăn, bao gồm: - Tên món ăn - Hình ảnh món ăn - Giá món ăn - Mô tả món ăn - Khách hàng có thể thực hiện các thao tác sau: - Quay lại danh sách món ăn - Tiếp tục xem các món ăn khác |
| Điều kiện trước | Món ăn phải tồn tại trong hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | Thông tin món ăn phải được lưu trong cơ sở dữ liệu. |

    - PB12 - Quản lý bàn

| ID | PB12 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Admin quản lý thông tin các bàn trong nhà hàng, bao gồm thêm mới, chỉnh sửa và xóa bàn. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Admin đăng nhập vào hệ thống. - Admin truy cập chức năng Quản lý bàn. - Hệ thống hiển thị danh sách các bàn trong nhà hàng. - Admin có thể thực hiện các thao tác sau: - Thêm bàn mới - Chỉnh sửa thông tin bàn - Xóa bàn Thêm bàn mới - Admin chọn chức năng Thêm bàn. - Hệ thống hiển thị form nhập thông tin bàn. - Admin nhập các thông tin sau: - Mã bàn - Số lượng chỗ ngồi - Admin nhấn nút Lưu. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập: - Nếu mã bàn đã tồn tại, hiển thị thông báo “Mã bàn đã tồn tại.” - Nếu số lượng chỗ ngồi không hợp lệ, hiển thị thông báo “Số lượng chỗ ngồi không hợp lệ.” - Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin bàn vào cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Thêm bàn thành công.” Chỉnh sửa thông tin bàn - Admin chọn Chỉnh sửa một bàn. - Hệ thống hiển thị form thông tin bàn hiện tại. - Admin có thể chỉnh sửa: - Mã bàn - Số lượng chỗ ngồi - Admin nhấn Lưu thay đổi. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập: Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin bàn. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Cập nhật thông tin bàn thành công.” Xóa bàn - Admin chọn Xóa một bàn. - Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn xóa bàn này không?” - Admin nhấn Xác nhận. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Bàn đã được xóa thành công.” |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | - Mỗi bàn phải có mã bàn duy nhất trong hệ thống. - Số lượng chỗ ngồi phải là số nguyên lớn hơn 0. |

    - PB13 - Đặt bàn

| ID | PB13 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Customer |
| Mô tả | Cho phép khách hàng đặt bàn trước khi đến nhà hàng. Hệ thống yêu cầu khách hàng đăng nhập để đảm bảo thông tin đặt bàn chính xác và hỗ trợ quản lý lịch sử đặt bàn. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng đăng nhập vào hệ thống. - Khách hàng truy cập chức năng Đặt bàn. - Hệ thống hiển thị giao diện đặt bàn. - Hệ thống tự động hiển thị thông tin khách hàng dựa trên tài khoản đã đăng nhập, bao gồm: - Họ và tên - Email - Số điện thoại - Khách hàng nhập các thông tin đặt bàn: - Ngày đặt bàn - Giờ đặt bàn - Số lượng người - Chọn bàn - Yêu cầu đặc biệt (nếu có) - Chọn món ăn trước (Tùy chọn - Preorder): - Khách hàng có thể nhấn nút "Thêm món ăn trước" - Hệ thống hiển thị danh sách Menu của nhà hàng - Khách hàng chọn món ăn muốn đặt trước - Hệ thống lưu danh sách món đã chọn và tính tổng tiền đặt trước (preOrderTotal) - Khách hàng có thể xóa hoặc điều chỉnh số lượng món trong danh sách preorder trước khi xác nhận - Khách hàng nhấn nút Xác nhận đặt bàn. - Hệ thống kiểm tra thông tin đặt bàn: - Hệ thống xác định các bàn còn trống dựa trên thời gian khách đã chọn. - Hệ thống hiển thị danh sách các bàn phù hợp để khách lựa chọn. - Nếu không còn bàn trống, hiển thị thông báo: “Hiện không còn bàn trống vào thời điểm này.” - Hệ thống kiểm tra số lượng người: - Nếu số lượng người vượt quá sức chứa của bàn đã chọn, hiển thị thông báo: “Số lượng khách vượt quá sức chứa của bàn.” - Nếu số lượng khách từ 5 người trở lên: Hệ thống yêu cầu khách hàng thực hiện đặt cọc (thanh toán online). - Nếu thanh toán không thành công, hiển thị thông báo: “Thanh toán không thành công. Vui lòng thử lại.” - Nếu tất cả thông tin hợp lệ, hệ thống lưu thông tin đặt bàn vào cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Đặt bàn thành công.” |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | - Thời gian đặt bàn phải là thời điểm trong tương lai. - Số lượng người phải phù hợp với sức chứa của bàn. - Thông tin đặt bàn phải phù hợp với tình trạng bàn trong hệ thống. |

    - PB14 - Quản lý danh sách đặt bàn

| ID | PB14 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin, Waiter |
| Mô tả | Cho phép Admin hoặc Waiter xem và quản lý danh sách các yêu cầu đặt bàn của khách hàng, bao gồm xác nhận hoặc huỷ đặt bàn. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Admin hoặc Waiter đăng nhập vào hệ thống. - Admin hoặc Waiter truy cập chức năng Quản lý danh sách đặt bàn. - Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu đặt bàn. - Mỗi yêu cầu đặt bàn hiển thị các thông tin: - Tên khách hàng - Số điện thoại - Bàn đã chọn - Số lượng người - Thời gian đặt bàn - Trạng thái đặt bàn - Trạng thái thanh toán - Admin hoặc Waiter có thể thực hiện các thao tác: - Xem chi tiết - Xác nhận đặt bàn - Huỷ đặt bàn Xem chi tiết - Chọn một yêu cầu để xem đầy đủ thông tin đặt bàn. Xác nhận đặt bàn - Khi chọn Xác nhận, hệ thống cập nhật trạng thái - Nếu yêu cầu có đặt cọc: Chỉ cho phép xác nhận khi khách đã thanh toán cọc. - Nếu chưa thanh toán cọc, hiển thị thông báo: “Khách hàng chưa hoàn tất thanh toán cọc.” Huỷ đặt bàn - Khi chọn Huỷ, hệ thống cập nhật trạng thái huỷ - Nếu khách đã thanh toán cọc: Hệ thống ghi nhận trạng thái hoàn tiền. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Huỷ đặt bàn thành công.” - Hệ thống kiểm tra dữ liệu: - Nếu không có dữ liệu, hiển thị: “Không có yêu cầu đặt bàn.” - Nếu có dữ liệu, hiển thị danh sách đặt bàn. |
| Điều kiện trước | Admin hoặc Waiter đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | - Thông tin đặt bàn phải được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. - Mỗi yêu cầu đặt bàn phải có trạng thái hợp lệ. - Các thao tác cập nhật trạng thái phải được ghi nhận trong hệ thống. |

    - PB15 - Quản lý đơn hàng (Staff)

| ID | PB15 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin, Waiter, Cashier |
| Mô tả | Cho phép Admin, Waiter và Cashier xem và quản lý các đơn hàng của khách trong nhà hàng. Đơn hàng được tạo khi khách hàng gọi món tại bàn thông qua hệ thống (QR hoặc trực tiếp). |
| Tiêu chí chấp nhận | - Người dùng (Admin / Waiter / Cashier) đăng nhập vào hệ thống. - Truy cập chức năng Quản lý đơn hàng. - Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng trong nhà hàng. - Mỗi đơn hàng hiển thị các thông tin: - Mã đơn hàng - Số bàn - Tổng tiền - Trạng thái đơn hàng - Thời gian tạo đơn - Người dùng chọn một đơn hàng để xem chi tiết. - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng: - Số bàn - Danh sách món ăn (tên món, số lượng, giá) - Tổng tiền - Trạng thái đơn hàng - Người dùng có thể thực hiện các thao tác: - Cập nhật trạng thái đơn hàng (Waiter) - Hoàn thành đơn hàng (Cashier): Khi khách thanh toán, cập nhật trạng thái. - Huỷ đơn hàng: Nếu đơn chưa được xử lý, có thể huỷ - Hệ thống kiểm tra dữ liệu: - Nếu không có đơn hàng, hiển thị: “Không có đơn hàng.” - Nếu dữ liệu tồn tại, hiển thị danh sách đơn hàng. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò phù hợp. |
| Điều kiện ràng buộc | - Đơn hàng phải tồn tại trong hệ thống. - Trạng thái đơn hàng phải tuân theo luồng xử lý hợp lệ. - Chỉ người dùng có quyền mới được cập nhật trạng thái đơn hàng. |

    - PB16 - Quét mã QR để truy cập menu

| ID | PB16 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Customer |
| Mô tả | Cho phép khách hàng quét mã QR tại bàn để truy cập menu của nhà hàng. Khi quét mã QR, hệ thống xác định bàn tương ứng và khởi tạo phiên (session) gọi món cho khách hàng tại bàn đó. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng sử dụng điện thoại để quét mã QR tại bàn. - Hệ thống nhận diện mã QR. - Hệ thống xác định bàn tương ứng với mã QR. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã QR: - Nếu mã QR không hợp lệ, hiển thị thông báo: “Mã QR không hợp lệ.” - Nếu mã QR hợp lệ, tiếp tục xử lý. - Hệ thống kiểm tra trạng thái bàn: - Nếu bàn chưa có phiên gọi món. Hệ thống khởi tạo session mới cho bàn. - Nếu bàn đã có phiên gọi món. Khách hàng tham gia vào session hiện tại. - Hệ thống chuyển khách hàng đến trang Menu theo bàn. - Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn của nhà hàng. |
| Điều kiện trước | Mã QR đã được tạo và liên kết với bàn trong hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | - Mỗi mã QR phải tương ứng với một bàn duy nhất. - Mỗi bàn chỉ có một session hoạt động tại một thời điểm. - Session phải được sử dụng để liên kết với đơn hàng của khách. |

    - PB17 – Xem menu tại bàn

| ID | PB17 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Customer |
| Mô tả | Cho phép khách hàng xem menu của nhà hàng sau khi quét mã QR. Menu được hiển thị theo ngữ cảnh của bàn (session) và hỗ trợ khách hàng lựa chọn món trước khi gọi món. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng quét mã QR hợp lệ tại bàn. - Hệ thống xác định bàn và session tương ứng. - Hệ thống hiển thị menu của nhà hàng. - Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn, mỗi món bao gồm: - Tên món ăn - Hình ảnh món ăn - Giá món ăn - Trạng thái món (Còn món / Hết món) - Khách hàng có thể: - Xem danh sách món ăn - Chọn một món để xem chi tiết - Khi xem chi tiết món ăn, hệ thống hiển thị: - Tên món - Hình ảnh - Giá - Mô tả món ăn - Hệ thống kiểm tra dữ liệu menu: - Nếu không có món ăn, hiển thị: “Menu hiện không khả dụng.” - Nếu có dữ liệu, hiển thị danh sách món ăn. |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã quét mã QR hợp lệ và hệ thống đã xác định được bàn. |
| Điều kiện ràng buộc | - Menu phải tồn tại trong hệ thống. - Trạng thái món ăn phải được cập nhật chính xác (còn / hết). - Menu phải được liên kết với session của bàn. |

    - PB18 - Gọi món tại bàn

| ID | PB18 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Customer |
| Mô tả | Cho phép khách hàng gọi món trực tiếp tại bàn thông qua menu sau khi quét mã QR. Các món ăn được thêm vào giỏ hàng và liên kết với session của bàn để tạo hoặc cập nhật đơn hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng quét mã QR hợp lệ tại bàn. - Hệ thống xác định bàn và session tương ứng. - Hệ thống hiển thị menu của nhà hàng. - Khách hàng chọn một món ăn trong menu. - Khách hàng nhập số lượng món ăn. - Khách hàng nhấn nút Thêm vào giỏ hàng. - Hệ thống kiểm tra thông tin: - Nếu món ăn không tồn tại, hệ thống thông báo: “Món ăn không tồn tại.” - Nếu món ăn không khả dụng (isAvailable = false), “Món ăn hiện không khả dụng.” - Nếu món ăn có quản lý tồn kho: Nếu số lượng yêu cầu > số lượng tồn kho, hệ thống thông báo: “Số lượng vượt quá số lượng hiện có.” - Nếu số lượng không hợp lệ, hệ thống thông báo: “Số lượng món ăn không hợp lệ.” - Nếu dữ liệu hợp lệ: - Nếu món ăn chưa có trong giỏ hàng, thêm mới - Nếu món ăn đã tồn tại, cập nhật số lượng (cộng dồn) - Hệ thống cập nhật giỏ hàng gắn với session của bàn. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Đã thêm món ăn vào giỏ hàng.” |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã truy cập menu thông qua mã QR hợp lệ. |
| Điều kiện ràng buộc | - Món ăn phải tồn tại trong menu. - Món ăn phải còn khả dụng (chưa hết). - Giỏ hàng phải được liên kết với session của bàn. |

    - PB19 - Xem danh sách món đã gọi

| ID | PB19 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Customer |
| Mô tả | Cho phép khách hàng xem và quản lý danh sách các món ăn đã gọi tại bàn. Khách hàng có thể cập nhật số lượng hoặc thêm món nếu đơn hàng chưa được thanh toán. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng truy cập chức năng Đơn hàng của tôi. - Hệ thống xác định session và đơn hàng tương ứng với bàn. - Hệ thống hiển thị danh sách các món ăn đã gọi, bao gồm: - Tên món ăn - Số lượng - Giá - Thành tiền từng món - Hệ thống hiển thị tổng tiền của đơn hàng. - Khách hàng có thể thực hiện các thao tác (khi đơn hàng chưa thanh toán): - Xem danh sách món đã gọi. - Gọi thêm món: - Khách hàng quay lại menu và thêm món mới. - Các món mới sẽ được thêm vào đơn hàng hiện tại với trạng thái Pending. - Nếu đơn hàng đang ở trạng thái Completed: Hệ thống tự chuyển trạng thái đơn hàng về Active. - Nếu đơn đang là Active, giữ nguyên trạng thái. - Gửi yêu cầu hủy món đến nhân viên đối với các món đang là Pending. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu: - Nếu chưa có món, hiển thị: “Chưa có món ăn nào trong đơn hàng.” - Nếu có dữ liệu, hiển thị danh sách món đã gọi. - Nếu đơn hàng đã thanh toán: Không cập nhật khi thêm món mới |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã truy cập hệ thống thông qua mã QR hợp lệ. |
| Điều kiện ràng buộc | Đơn hàng phải được liên kết với session của bàn. |

    - PB20 - Khởi tạo đơn hàng cho bàn

| ID | PB20 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Customer |
| Mô tả | Cho phép khách hàng xác nhận giỏ hàng để tạo đơn hàng. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ khởi tạo đơn hàng và gửi yêu cầu đến bếp để xử lý. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng truy cập giỏ hàng tại bàn. - Hệ thống hiển thị danh sách các món đã chọn. - Khách hàng kiểm tra lại thông tin đơn hàng. - Khách hàng nhấn nút Xác nhận đặt món. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu: - Nếu giỏ hàng trống, hiển thị: “Chưa có món ăn nào trong giỏ hàng.” - Nếu dữ liệu hợp lệ, tiếp tục xử lý. - Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng của bàn: - Nếu bàn chưa có đơn hàng, tạo mới đơn hàng - Nếu bàn đã có đơn hàng (chưa thanh toán), cập nhật đơn hàng hiện tại - Hệ thống lưu thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo: “Đặt món thành công.” |
| Điều kiện trước | - Khách hàng đã truy cập thành công vào hệ thống thông qua mã QR hợp lệ. - Giỏ hàng có ít nhất một món ăn. |
| Điều kiện ràng buộc | - Mỗi bàn chỉ có một đơn hàng đang hoạt động tại một thời điểm. - Sau khi xác nhận, đơn hàng không thể chỉnh sửa trực tiếp bởi khách hàng. |

    - PB21 - Chuyển đơn hàng tới bếp

| ID | PB21 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chef |
| Mô tả | Khi đơn hàng được khách hàng xác nhận, hệ thống tự động gửi thông tin món ăn đến dashboard của bếp để đầu bếp tiếp nhận và chuẩn bị món. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng xác nhận đơn hàng. - Hệ thống nhận thông tin đơn hàng đã được xác nhận. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu đơn hàng: - Nếu đơn hàng không tồn tại, hiển thị: “Không tìm thấy đơn hàng.” - Nếu đơn hàng hợp lệ, tiếp tục xử lý - Hệ thống gửi thông tin món ăn đến dashboard của bếp. - Chef có thể xem danh sách món cần nấu. |
| Điều kiện trước | Đơn hàng đã được xác nhận |
| Điều kiện ràng buộc | Mỗi đơn hàng chỉ được gửi đến bếp một lần. |

    - PB22 - Xem danh sách món cần nấu

| ID | PB22 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chef |
| Mô tả | Cho phép Chef xem danh sách các món ăn cần chế biến trong bếp. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Chef đăng nhập vào hệ thống. - Chef truy cập dashboard bếp. - Hệ thống hiển thị danh sách món cần chế biến, bao gồm: - Tên món - Số lượng - Số bàn - Trạng thái món - Hệ thống kiểm tra dữ liệu: - Nếu không có món, hệ thống thông báo: “Không có món cần chế biến.” - Nếu có, hiển thị danh sách |
| Điều kiện trước | - Chef đã đăng nhập - Đơn hàng đã được gửi đến bếp |
| Điều kiện ràng buộc | Chỉ hiển thị các món chưa hoàn thành |

    - PB23 - Cập nhật trạng thái món ăn

| ID | PB23 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Chef |
| Mô tả | Cho phép Chef cập nhật trạng thái của món ăn trong quá trình chế biến. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Chef truy cập dashboard của bếp. - Chef xem danh sách món ăn cần chế biến. - Chef chọn một món ăn cần cập nhật trạng thái. - Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại của món ăn. - Chef thực hiện cập nhật trạng thái theo luồng: - Pending thành Preparing (bắt đầu nấu) - Preparing thành Ready (nấu xong) - Hệ thống cập nhật trạng thái món ăn - Lưu vào cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo “món xong, đã thông báo waiter” - Người dùng có thế thực hiện các thao tác: - Phóng to dashboard - Làm mới - Tìm bàn - Mở tất cả và thu gọn dãy đơn món ăn - Nhấn bắt đầu nấu và đánh dấu xong |
| Điều kiện trước | - Chef đã đăng nhập - Món ăn tồn tại trong đơn hàng |
| Điều kiện ràng buộc | - Trạng thái món ăn phải thuộc một trong các trạng thái sau: Pending, Preparing, Ready - Chỉ được phép chuyển trạng thái theo đúng thứ tự |

    - PB24 – Thông báo món ăn đã hoàn thành

| ID | PB24 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Waiter |
| Mô tả | Khi món ăn được Chef chế biến xong, hệ thống tự động gửi thông báo đến Waiter để tiến hành phục vụ khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Chef cập nhật trạng thái món ăn từ Preparing thành Ready - Hệ thống nhận sự kiện cập nhật trạng thái món ăn. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu món ăn: - Nếu không tồn tại, thông báo: “Không tìm thấy thông tin món ăn.” - Nếu hợp lệ, tiếp tục - Hệ thống tạo thông báo bao gồm: - Tên món ăn - Số lượng - Số bàn - Hệ thống gửi thông báo đến hệ thống của Waiter. - Waiter nhận được thông báo món ăn đã hoàn thành. - Hệ thống hiển thị các thông tin: - Số món và số bàn đang chờ phục vụ - Số đơn đang chạy gồm: - Thẻ bàn có các món được gọi của bàn - Có các trạng thái: chờ bếp (có thể hủy món), đang nấu, xong (chuyển sang bên sẵn sàng phục vụ) - Sẵn sàng phục vụ gồm: số bàn, tên món, số lượng, thời gian xong. |
| Điều kiện trước | Món ăn đã được cập nhật trạng thái Ready |
| Điều kiện ràng buộc | - Thông báo phải được gửi theo thời gian thực - Mỗi món ăn hoàn thành chỉ gửi thông báo một lần |

    - PB25 - Cập nhật trạng thái phục vụ món

| ID | PB25 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Waiter |
| Mô tả | Cho phép Waiter xác nhận món ăn đã được phục vụ cho khách sau khi nhận thông báo món hoàn thành. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Waiter đăng nhập vào hệ thống. - Waiter truy cập danh sách các món ăn đã hoàn thành (trạng thái Ready). - Waiter chọn một món ăn cần phục vụ. - Waiter nhấn nút Xác nhận đã phục vụ. - Hệ thống cập nhật trạng thái món ăn từ Ready thành Served - Lưu vào cơ sở dữ liệu - Hệ thống kiểm tra toàn bộ đơn hàng: - Nếu tất cả món đã Served: Cập nhật trạng thái đơn hàng thành Completed. - Nếu còn món chưa Served: Giữ trạng thái đơn hàng là Active. - Hệ thống hiển thị thông báo: - Nếu chỉ phục vụ một phần món, thông báo: “Món ăn đã được phục vụ cho khách.” - Nếu tất cả món đã được phục vụ, thông báo: “Tất cả món ăn đã được phục vụ. Khách có thể yêu cầu thanh toán hoặc gọi thêm món” - Có thể thực hiện các thao tác: - Làm mới - Tìm bàn theo số bàn - Lọc món sẵn sàng phục vụ (Ready) - “Hủy món” khi nhận yêu cầu từ khách và trạng thái món phải đang là Pending - chờ bếp |
| Điều kiện trước | - Waiter đã đăng nhập - Món ăn có trạng thái Ready |
| Điều kiện ràng buộc | - Chỉ Waiter mới có quyền xác nhận phục vụ - Mỗi món ăn chỉ được phục vụ một lần |

    - PB26 - Thanh toán hóa đơn (Tại quầy)

| ID | PB26 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Cashier |
| Mô tả | Cho phép Cashier tạo hóa đơn và thực hiện thanh toán cho khách hàng tại quầy. Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt hoặc quét mã QR trên hóa đơn. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Cashier đăng nhập vào hệ thống. - Cashier truy cập chức năng Thanh toán hóa đơn. - Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng thỏa điều kiện: - Trạng thái: Completed hoặc Pending Payment - Phương thức thanh toán: Tại quầy (At Counter) - Cashier chọn một đơn hàng. - Hệ thống tạo hóa đơn (Bill), bao gồm: - Số bàn - Danh sách món ăn (tất cả ở trạng thái Served) - Thanh toán = Tổng tiền món ăn - Tiền khuyến mãi - Tiền quy đổi điểm - Tiền cọc (depositAmount) - Hệ thống hiển thị hóa đơn và hỗ trợ in hóa đơn, bao gồm: - Thông tin chi tiết đơn hàng - Mã QR thanh toán tương ứng với tổng tiền - Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán: - Tiền mặt - Quét mã QR để thanh toán điện tử - Khách hàng thực hiện thanh toán: - Nếu thanh toán tiền mặt, Cashier nhận tiền từ khách - Nếu thanh toán QR, Khách quét mã và thực hiện thanh toán qua ứng dụng ngân hàng / ví điện tử. - Hệ thống kiểm tra trạng thái thanh toán: - Nếu không tìm thấy hóa đơn, hiển thị: “Không tìm thấy hóa đơn.” - Nếu thanh toán chưa hoàn tất, hiển thị: “Thanh toán chưa hoàn tất. Vui lòng kiểm tra lại.” - Nếu thanh toán thành công, tiếp tục - Cashier xác nhận hoàn tất thanh toán. - Hệ thống cập nhật: - Trạng thái hóa đơn: Paid - Trạng thái đơn hàng: Closed - Hệ thống tự động tính điểm thưởng dựa trên tổng tiền hóa đơn: - Điểm = (Tổng tiền / 10.000) * tierBenefits.pointsMultiplier (hệ số nhân của hạng thành viên hiện tại). - Hệ thống cộng điểm vào rewardsPoint của User (hoặc totalPoints của Customer). - Hệ thống kiểm tra tổng điểm tích lũy để tự động nâng hạng thành viên (tierLevel: Bronze → Silver → Gold → Platinum). - Hệ thống hiển thị thông báo: “Thanh toán thành công. Đơn hàng đã được hoàn tất.” |
| Điều kiện trước | - Đơn hàng đã ở trạng thái Completed - Đơn hàng được thiết lập phương thức thanh toán tại quầy |
| Điều kiện ràng buộc | - Hóa đơn chỉ được thanh toán một lần - Sau khi thanh toán, đơn hàng không thể chỉnh sửa hoặc thêm món - Hệ thống phải đảm bảo tính chính xác của trạng thái thanh toán trước khi cập nhật |

    - PB27 - Thanh toán online (Stripe)

| ID | PB27 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Customer |
| Mô tả | Cho phép khách hàng thanh toán hóa đơn trực tuyến ngay tại bàn thông qua cổng thanh toán tích hợp (ví dụ: Stripe), không cần thông qua Cashier. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng truy cập chức năng Thanh toán online. - Hệ thống kiểm tra đơn hàng: - Trạng thái: Completed hoặc Pending Payment - Phương thức thanh toán: Online - Hệ thống tạo hóa đơn (Bill), bao gồm: - Số bàn - Danh sách món ăn - Thanh toán = Tổng tiền món ăn - Tiền khuyến mãi - Tiền quy đổi điểm - Tiền cọc (depositAmount) - Hệ thống hiển thị thông tin hóa đơn cho khách hàng. - Khách hàng xác nhận thanh toán online. - Hệ thống chuyển hướng khách hàng đến giao diện thanh toán của cổng thanh toán (Stripe). - Khách hàng nhập thông tin và thực hiện thanh toán. - Hệ thống nhận kết quả thanh toán từ cổng thanh toán: - Nếu thanh toán thất bại, hiển thị: “Thanh toán không thành công. Vui lòng thử lại.” - Nếu thanh toán thành công, tiếp tục - Hệ thống kiểm tra lại tính hợp lệ của hóa đơn: - Nếu hóa đơn đã thay đổi (do thêm món), hiển thị: “Đơn hàng đã thay đổi. Vui lòng thanh toán lại.” - Nếu hợp lệ, tiếp tục - Hệ thống cập nhật: - Trạng thái hóa đơn: Paid - Trạng thái đơn hàng: Closed - Hệ thống tự động tính điểm thưởng dựa trên tổng tiền hóa đơn: - Điểm = (Tổng tiền / 10.000) * tierBenefits.pointsMultiplier (hệ số nhân của hạng thành viên hiện tại). - Hệ thống cộng điểm vào rewardsPoint của User (hoặc totalPoints của Customer). - Hệ thống tự động xét nâng hạng thành viên (tierLevel) nếu tổng điểm tích lũy đạt mốc quy định. - Hệ thống đồng bộ thông tin thanh toán đến hệ thống quản lý: Hiển thị đơn đã thanh toán trên dashboard của Cashier - Hệ thống hiển thị thông báo: “Thanh toán thành công. Cảm ơn quý khách!” |
| Điều kiện trước | - Đơn hàng tồn tại trong hệ thống - Đơn hàng có phương thức thanh toán Online |
| Điều kiện ràng buộc | - Hệ thống phải tích hợp với cổng thanh toán trực tuyến (ví dụ: Stripe) - Hệ thống không lưu trữ thông tin thẻ hoặc tài khoản ngân hàng của khách hàng - Thanh toán phải được xác nhận từ cổng thanh toán trước khi cập nhật trạng thái - Sau khi thanh toán, đơn hàng không thể chỉnh sửa |

    - PB28 - Quản lý mã giảm giá

| ID | PB28 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Cho phép Admin tạo và quản lý các mã giảm giá trong hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Admin đăng nhập vào hệ thống. - Admin truy cập chức năng Quản lý mã giảm giá. - Hệ thống hiển thị danh sách các mã giảm giá. - Admin có thể thực hiện các thao tác sau: - Thêm mã giảm giá - Chỉnh sửa mã giảm giá - Cập nhật trạng thái mã giảm giá Thêm mã giảm giá - Admin nhấn nút Thêm mã giảm giá. - Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin mã giảm giá. - Admin nhập các thông tin sau: - Mã giảm giá - Loại giảm giá (Phần trăm / Số tiền cố định) - Giá trị giảm giá - Giá trị giảm tối đa (nếu là %) - Giá trị đơn tối thiểu - Số lượng mã (giới hạn sử dụng) - Thời gian áp dụng - Trạng thái (Kích hoạt / Tạm ngưng) - Admin nhấn nút Lưu. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu: - Nếu mã giảm giá đã tồn tại, hiển thị “Mã giảm giá đã tồn tại.” - Nếu dữ liệu không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi - Nếu hợp lệ, lưu vào cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị “Thêm mã giảm giá thành công.” Chỉnh sửa mã giảm giá - Admin chọn một mã giảm giá trong danh sách. - Admin nhấn nút Chỉnh sửa. - Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của mã giảm giá. - Admin cập nhật thông tin cần chỉnh sửa. - Admin nhấn nút Lưu. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu: - Nếu không hợp lệ, hiển thị lỗi - Nếu hợp lệ, cập nhật dữ liệu - Hệ thống hiển thị “Cập nhật mã giảm giá thành công.” Cập nhật trạng thái mã giảm giá - Admin chọn một mã giảm giá trong danh sách. - Admin thay đổi trạng thái (Kích hoạt / Tạm ngưng). - Hệ thống cập nhật trạng thái mã giảm giá. - Hệ thống hiển thị “Cập nhật trạng thái thành công.” |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | - Mỗi mã giảm giá phải là duy nhất - Giá trị giảm giá phải hợp lệ (> 0) - Nếu là giảm theo phần trăm: từ 1–100 - Thời gian áp dụng hợp lệ (ngày bắt đầu < ngày kết thúc) |

    - PB29 - Xem khuyến mãi

| ID | PB29 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Customer |
| Mô tả | Cho phép khách hàng xem các chương trình khuyến mãi và áp dụng mã giảm giá vào đơn hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng truy cập vào hệ thống. - Khách hàng truy cập chức năng Khuyến mãi. - Hệ thống hiển thị danh sách các chương trình khuyến mãi. - Khách hàng chọn một chương trình khuyến mãi. - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của chương trình khuyến mãi. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu khuyến mãi: - Nếu không tìm thấy, thông báo: “Không tìm thấy chương trình khuyến mãi.” - Nếu tồn tại, hiển thị thông tin khuyến mãi Hiển thị danh sách mã giảm giá khả dụng - Hệ thống hiển thị danh sách mã giảm giá cho khách hàng, bao gồm: - Mã đang khả dụng (có thể áp dụng) - Mã chưa đến thời gian áp dụng (hiển thị nhưng bị vô hiệu hóa) - Khách hàng có thể chọn một mã giảm giá từ danh sách. Áp dụng mã giảm giá vào đơn hàng - Khách hàng nhập mã giảm giá hoặc chọn từ danh sách. - Khách hàng nhấn nút Áp dụng. - Hệ thống kiểm tra mã giảm giá: - Nếu mã không tồn tại, thông báo: “Mã giảm giá không hợp lệ.” - Nếu mã chưa được kích hoạt hoặc đã hết hạn, thông báo: “Mã giảm giá không khả dụng.” - Nếu vượt quá số lượng sử dụng, thông báo: “Mã giảm giá đã hết lượt sử dụng.” - Nếu đơn hàng không đạt giá trị tối thiểu, thông báo: “Đơn hàng chưa đủ điều kiện áp dụng.” - Nếu mã hợp lệ: - Hệ thống tính toán giá trị giảm (theo % hoặc số tiền cố định) - Áp dụng giảm giá vào tổng đơn hàng - Hệ thống hiển thị tổng tiền sau khi áp dụng mã giảm giá. Quy đổi điểm thưởng (Redeem Points) - Khách hàng có thể chọn sử dụng số điểm thưởng (rewardsPoint) hiện có để quy đổi thành tiền giảm giá trực tiếp (ví dụ: 1 điểm = 1.000 VNĐ). - Hệ thống tính toán lại tổng tiền cuối cùng sau khi trừ đi số tiền được quy đổi từ điểm thưởng. - Hệ thống giữ lại trạng thái quy đổi và chỉ trừ chính thức số điểm tương ứng trong tài khoản sau khi hóa đơn chuyển sang trạng thái Paid. |
| Điều kiện trước | - Chương trình khuyến mãi tồn tại trong hệ thống - Khách hàng đã tạo đơn hàng |
| Điều kiện ràng buộc | - Chỉ áp dụng mã giảm giá đang ở trạng thái Kích hoạt - Mỗi đơn hàng chỉ áp dụng một mã giảm giá - Giá trị giảm không vượt quá giá trị đơn hàng |

    - PB30 - Chat với nhân viên (Socket.io)

| ID | PB30 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Customer, Waiter |
| Mô tả | Cho phép khách hàng chat trực tiếp với nhân viên để được hỗ trợ theo thời gian thực. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng truy cập chức năng Chat với nhân viên. - Hệ thống hiển thị giao diện chat. - Khách hàng nhập nội dung tin nhắn. - Khách hàng nhấn nút Gửi tin nhắn. - Hệ thống gửi tin nhắn đến nhân viên theo thời gian thực. - Nhân viên nhận tin nhắn ngay lập tức trên giao diện chat. - Nhân viên nhập và gửi phản hồi. - Hệ thống hiển thị phản hồi của nhân viên theo thời gian thực cho khách hàng. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu tin nhắn: - Nếu tin nhắn rỗng, thông báo: “Nội dung tin nhắn không được để trống.” - Nếu hợp lệ, hiển thị nội dung trong cuộc trò chuyện - Hệ thống cập nhật tin nhắn mới cho cả khách hàng và nhân viên mà không cần tải lại trang. |
| Điều kiện trước | Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | - Hệ thống phải hỗ trợ chat thời gian thực - Tin nhắn phải được đồng bộ giữa khách hàng và nhân viên |

    - PB31 - AI Chatbot hỗ trợ (Gemini)

| ID | PB31 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Customer |
| Mô tả | Cho phép khách hàng sử dụng chatbot AI để nhận hỗ trợ tự động. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Khách hàng truy cập chức năng Chatbot AI. - Hệ thống hiển thị giao diện chatbot. - Hệ thống hiển thị danh sách các câu hỏi gợi ý liên quan đến dịch vụ nhà hàng. - Khách hàng có thể chọn một câu hỏi gợi ý hoặc nhập nội dung câu hỏi. - Khách hàng nhấn nút Gửi. - Hệ thống gửi câu hỏi đến hệ thống AI. - Hệ thống nhận phản hồi từ AI. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu phản hồi: - Nếu không nhận được phản hồi từ AI, thông báo: “Hiện không thể kết nối với chatbot. Vui lòng thử lại sau.” - Nếu nhận được phản hồi, hiển thị câu trả lời của chatbot - Hệ thống hiển thị nội dung câu hỏi và phản hồi trong giao diện chatbot. |
| Điều kiện trước | - Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống - Hệ thống đã kết nối với dịch vụ AI |
| Điều kiện ràng buộc | Chatbot chỉ hỗ trợ các câu hỏi liên quan đến dịch vụ của nhà hàng. |

    - PB32 - Báo cáo thống kê

| ID | PB32 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Cho phép Admin xem báo cáo thống kê hoạt động của nhà hàng dựa trên các hóa đơn đã được xử lý. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Admin đăng nhập vào hệ thống. - Admin truy cập chức năng Báo cáo thống kê. - Hệ thống hiển thị các tùy chọn báo cáo: Khoảng thời gian (theo ngày / tháng / năm) - Admin chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo. - Admin nhấn nút Xem báo cáo. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu thống kê: - Nếu không có dữ liệu, thông báo: “Không có dữ liệu thống kê trong khoảng thời gian này.” - Nếu dữ liệu tồn tại, hiển thị các thông tin thống kê. - Hệ thống hiển thị các chỉ số: - Tổng doanh thu - Số lượng đơn hàng - Các món ăn bán chạy - Hệ thống hiển thị danh sách các hóa đơn đã được xử lý trong khoảng thời gian đã chọn. - Hệ thống hiển thị biểu đồ thống kê doanh thu theo thời gian. |
| Điều kiện trước | Admin đã đăng nhập vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | - Dữ liệu báo cáo phải được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu - Chỉ thống kê các hóa đơn đã hoàn tất thanh toán |

  - Ưu tiên và ước tính

Bảng 2.2: Bảng mức độ ưu tiên

| Mức độ ưu tiên | Mức độ ảnh hưởng | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| Rất cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 1 |
| Cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 2 |
| Trung bình | Có ảnh hưởng | 3 |
| Thấp | Không ảnh hưởng | 4 |

SPRINT 1: LUỒNG NGHIỆP VỤ CỐT LÕI & VẬN HÀNH

Mục tiêu: Đảm bảo nhà hàng có thể bắt đầu nhận đơn và phục vụ khách qua mã QR tại bàn.

| ID | Chức năng (Product Backlog) | Mức độ ưu tiên | Ước lượng (giờ) | Lý do và Ý nghĩa vận hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng nhập (Nhân viên & Khách) | 1 | 21 | Định danh người dùng để bắt đầu phiên làm việc |
| PB02 | Đăng ký tài khoản khách hàng | 1 | 16 | “Cửa ngõ” để khách tạo tài khoản và sử dụng hệ thống |
| PB08 | Quản lý danh mục món ăn | 1 | 18 | Admin thiết lập thực đơn (Khai vị, Món chính...) |
| PB09 | Quản lý món ăn | 1 | 27 | Cung cấp dữ liệu hình ảnh, giá cả cho menu |
| PB12 | Quản lý bàn | 1 | 21 | Thiết lập sơ đồ bàn để liên kết mã QR |
| PB16 | Quét mã QR để truy cập menu | 1 | 19 | Kết nối khách hàng ngồi tại bàn với hệ thống |
| PB17 | Xem menu tại bàn | 1 | 23 | Khách duyệt danh sách món ăn trực quan |
| PB18 | Gọi món tại bàn | 1 | 25 | Khách chọn món và thêm vào giỏ hàng |
| PB19 | Xem danh sách món đã gọi | 1 | 18 | Khách kiểm tra lại các món trước khi chốt đơn |
| PB20 | Khởi tạo đơn hàng cho bàn | 1 | 27 | Xác nhận đơn hàng chính thức từ phía khách |
| PB21 | Chuyển đơn hàng tới bếp | 1 | 22 | Tự động hóa luồng thông tin giữa sảnh và bếp |
| PB22 | Xem danh sách món cần nấu | 1 | 30 | Dashboard cho đầu bếp quản lý thứ tự chế biến |
| PB23 | Cập nhật trạng thái món ăn | 1 | 22 | Đầu bếp xác nhận bắt đầu nấu hoặc nấu xong |
| PB24 | Thông báo món đã hoàn thành | 1 | 29 | Báo tức thì cho phục vụ để mang món ra bàn |
| PB25 | Cập nhật trạng thái phục vụ món | 2 | 14 | Xác nhận món đã lên bàn, hoàn tất quy trình phục vụ |
| PB15 | Quản lý đơn hàng (Staff) | 2 | 25 | Nhân viên theo dõi tổng quan các đơn tại sảnh |
| Tổng Sprint 1 (16 PB) |  |  | 357 |  |
| Lập kế hoạch và tổng kết Sprint |  |  | 43 | Sprint Planning, tối ưu hóa và Review/Retrospective |
| Tổng | Sprint 1 |  | 400 | Hệ thống có thể vận hành cơ bản. |

SPRINT 2: TÍNH NĂNG NÂNG CAO, THANH TOÁN & AI

Mục tiêu: Tối ưu hóa trải nghiệm, tích hợp thanh toán tự động và các công nghệ tương tác thông minh.

| ID | Chức năng (Product Backlog) | Mức độ ưu tiên | Ước lượng (giờ) | Lý do và Ý nghĩa vận hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB27 | Thanh toán online (Stripe) | 1 | 51 | Tích hợp phức tạp, đòi hỏi bảo mật cao cho giao dịch. |
| PB26 | Thanh toán hóa đơn (Tại quầy) | 2 | 34 | Cashier xử lý hóa đơn và in bill cho khách. |
| PB31 | AI Chatbot hỗ trợ (Gemini) | 2 | 70 | Tích hợp AI tư vấn món ăn và giải đáp thắc mắc. |
| PB30 | Chat với nhân viên (Socket.io) | 2 | 55 | Tương tác real-time giữa khách và nhân viên. |
| PB13 | Đặt bàn | 2 | 23 | Khách đặt lịch trước khi đến nhà hàng. |
| PB14 | Quản lý danh sách đặt bàn | 2 | 25 | Admin/Staff quản lý lịch trống và xác nhận cọc. |
| PB03 | Quên mật khẩu | 2 | 13 | Xử lý bảo mật qua Nodemailer. |
| PB05 | Đổi mật khẩu | 3 | 12 | Tính năng bổ trợ bảo mật tài khoản. |
| PB04 | Đăng xuất | 3 | 6 | Kết thúc phiên làm việc an toàn. |
| PB06 | Quản lý tài khoản cá nhân | 3 | 13 | Khách cập nhật thông tin cá nhân và Avatar. |
| PB07 | Quản lý tài khoản hệ thống | 2 | 15 | Admin phân quyền Waiter, Chef, Cashier. |
| PB10 | Tìm kiếm món ăn | 3 | 11 | Hỗ trợ khách tìm món nhanh theo tên/giá. |
| PB11 | Xem chi tiết món ăn | 3 | 9 | Hiển thị mô tả sâu và thành phần món ăn. |
| PB28 | Quản lý mã giảm giá | 3 | 28 | Admin tạo các chiến dịch Marketing. |
| PB29 | Xem khuyến mãi | 3 | 12 | Khách áp dụng Voucher vào đơn hàng. |
| PB32 | Báo cáo thống kê | 2 | 48 | Biểu đồ doanh thu và món ăn bán chạy cho Admin. |
| Tổng Sprint 2 (16 PB) |  |  | 425 |  |
| Lập kế hoạch và tổng kết Sprint |  |  | 25 | Sprint Planning, tối ưu hóa và Review/Retrospective. |
| Tổng | Sprint 2 |  | 450 | Hoàn thiện hệ thống chuyên nghiệp. |

  - Chia theo từng Sprint

| Sprint | Function | Started Date | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | PB01, PB02, PB08, PB09, PB12, PB16, PB17, PB18, PB19, PB20, PB21, PB22, PB23, PB24, PB25, PB15 | 22/03/2026 | 13/04/2026 |
| Sprint 2 | PB27, PB26, PB31, PB30, PB13, PB14, PB03, PB05, PB04, PB06, PB07, PB10, PB11, PB28, PB29, PB32 | 14/04/2026 | 07/05/2026 |