BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG THEO MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC SỐ ĐA KÊNH

REFLECTION DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Mai Thị An Ninh

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Ngô Kim Hoàng Nam	-	28211152202

- Dương Bá Hoàng Ngọc	-	28211106192

- Văn Đức Khiêm		-	28214327720

- Nguyễn Đức Hiếu		-	28211131197

- Nguyễn Thành Lâm		-	28211103456

Đà Nẵng, 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | EatEase |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Mai Thị An Ninh Email: mninh01@gmail.com Phone: 0917979900 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Mai Thị An Ninh Email: mninh01@gmail.com Phone: 0917979900 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Ngô Kim Hoàng Nam | ngokhoangnam4268@gmail.com | 0383376601 |
| Thành viên trong đội | Dương Bá Hoàng Ngọc | ngocbal9a@gmail.com | 0947234559 |
|  | Văn Đức Khiêm | vanduckhiem4@gmail.com | 0796684487 |
|  | Nguyễn Đức Hiếu | hieuducnguyen2004@gmail.com | 0869859840 |
|  | Nguyễn Thành Lâm | thanhlamkh2004@gmail.com | 0375731438 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng theo mô hình tương tác số đa kênh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Reflection Document |
| Người thực hiện | Ngô Kim Hoàng Nam |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Ngô Kim Hoàng Nam | 22/04/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Ngô Kim Hoàng Nam | 25/04/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Mai Thị An Ninh | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Mai Thị An Ninh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Ngô Kim Hoàng Nam | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Dương Bá Hoàng Ngọc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Văn Đức Khiêm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Đức Hiếu | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thành Lâm | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	4

1.	MỤC TIÊU	5

2.	ĐÁNH GIÁ	5

2.1.	Những điều đã làm được	5

2.2.	Những điều chưa làm được	5

3.	THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN	5

3.1.	Thuận lợi	5

3.2.	Khó khăn	6

4.	BÀI HỌC KINH NGHIỆM	6

- MỤC TIÊU

- Tìm hiểu cách xây dựng và cung cấp một sản phẩm phần mềm chất lượng, phù hợp với thực tiễn.

- Phát triển hệ thống đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng.

- Áp dụng và thực hiện theo quy trình Scrum trong quá trình phát triển.

- Thực hiện dự án một cách hiệu quả, đảm bảo quản lý tốt tiến độ và chất lượng.

- ĐÁNH GIÁ

  - Những điều đã làm được

- Áp dụng các ngôn ngữ lập trình đã học cùng với các công cụ quản lý và thiết kế dự án.

- Lập kế hoạch và triển khai dự án từ giai đoạn bắt đầu đến khi hoàn thành.

- Tuân thủ quy trình phát triển Scrum trong suốt quá trình thực hiện.

- Xây dựng và hoàn thiện các tài liệu liên quan đến dự án.

- Thực hiện song song các hoạt động phân tích, thiết kế và lập trình, giúp phân chia công việc hiệu quả.

- Chủ động trao đổi với giảng viên hướng dẫn để tìm hướng giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Hoàn thành các công việc theo đúng tiến độ đã đề ra.

- Cải thiện kỹ năng giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm giữa các thành viên.

  - Những điều chưa làm được

- Ở giai đoạn đầu, do chưa nắm vững quy trình Scrum nên các thành viên chưa thích nghi kịp với cách triển khai dự án.

- Chất lượng phần mềm chưa được kiểm chứng đầy đủ thông qua quá trình kiểm thử toàn diện.

- Thiếu sự đánh giá khách quan từ phía người dùng hoặc khách hàng đối với sản phẩm.

- Chưa có nhiều cơ hội tương tác trực tiếp với khách hàng để thu thập và làm rõ yêu cầu, dẫn đến việc hoàn thiện sản phẩm chưa tối ưu.

- THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

  - Thuận lợi

- Đảm bảo thực hiện đúng phạm vi và mục tiêu đã đề ra của dự án.

- Hoàn thành khối lượng công việc với tỉ lệ 100%.

- Nắm bắt và áp dụng hiệu quả quy trình Scrum vào thực tế phát triển dự án.

  - Khó khăn

- Khó cân bằng khối lượng công việc giữa các thành viên trong nhóm.

- Một số công việc chưa hoàn thành đúng kế hoạch, dẫn đến thiếu thời gian và phải làm thêm ngoài giờ.

- Thiếu kinh nghiệm về công nghệ và quy trình phát triển dự án.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề khi phát sinh tình huống chưa tốt.

- Sự phối hợp giữa các thành viên chưa thực sự hiệu quả.

- Đôi khi xảy ra bất đồng quan điểm trong quá trình làm việc nhóm.

- BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Cần xây dựng kế hoạch chi tiết ngay từ đầu và bám sát kế hoạch trong suốt quá trình thực hiện dự án.

- Thường xuyên tổ chức review và họp nhóm để kịp thời phát hiện và xử lý các rủi ro, sai sót.

- Trong quá trình làm việc nhóm, cần lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các thành viên để giải quyết các bất đồng một cách hiệu quả.

- Tiếp tục cải thiện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và xử lý vấn đề trong các dự án tiếp theo.